2019年煤炭企业管理现代化创新成果

申 报 正 文

成果名称：   煤炭企业8SEQ“巷长制”管理体系的

构建及实施

申报单位： 山焦霍州汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿

中国煤炭工业协会

# 目录

1 前言	1

1.1 煤矿企业8SEQ“巷长制”管理体系的研究背景	1

1.1.1 原管理机制中存在的主要问题	1

1.1.2 现实需求	3

1.2 煤矿企业8SEQ“巷长制”管理体系的理论基础	4

1.2.1 8SEQ体系	4

1.2.2 协同理论	6

1.2.3 河长制	7

1.2.4 岗位责任制	8

1.2.5 其他相关理论	9

1.3 8SEQ“巷长制”的提出及内涵	10

1.4 研究目的及内容	12

1.5 创新点及价值	13

1.6 技术路线	14

2 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系构建	15

2.1 三交河煤矿概况	15

2.2 8SEQ“巷长制”管理体系的构建	15

2.3 8SEQ“巷长制”管理体系的实施计划	21

2.3.1 实施思路	22

2.3.2 实施步骤	22

2.3.3 持续改进	28

3 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的细化	29

3.1 责任区域划分	29

3.1.1 责任区域划分原则	29

3.1.2 责任区域划分	30

3.2各级管理人员确定	30

3.2.1 总巷长、区长确定	30

3.2.2 星级评定	31

3.2.3 巷长、副巷长确定	36

3.3 明确各层级职权	37

3.3.1 总巷长职权	37

3.3.2 区长职权	37

3.3.3 巷长职权	37

3.3.4 副巷长职权	41

3.4 专项资金月度考核	41

3.4.1 月度考核程序	42

3.4.2 资金设定	42

3.4.3 考核标准	42

3.5 内部沟通与协调	44

3.6 双重预控管理机制	46

3.6.1 安全风险分级管控	47

3.6.2 事故隐患排查治理	50

3.7 体系完善机制	53

3.8 保障措施	54

4 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的现场实施	61

4.1 文明生产标准化动态管理	61

4.1.1 巷道环境卫生标准化管理	61

4.1.2 设备标准化管理	63

4.2 质量标准化动态管理	64

4.2.1 煤质标准化管理	65

4.2.2 施工工程质量标准化管理	65

4.3 安全生产标准化动态管理	67

4.3.1 巷道安全隐患标准化管理	67

4.3.2 违章行为的标准化管理	70

4.4 环保标准化动态管理	71

5 基于信息化的8SEQ“巷长制”管理体系实现	74

5.1 生产过程的信息化	74

5.2 信息的汇总与发布	76

6 实施效果总结	79

7 结论与展望	86

附件	88

# 1 前言

## 1.1 煤矿企业8SEQ“巷长制”管理体系的研究背景

近年来，在习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述的指引及煤矿安全监管部门的严格监督下，大部分地区煤矿安全生产形势明显好转，各煤矿企业不断深入推进风险管控和灾害治理，持续优化煤矿产业结构，稳步提升煤矿安全基础保障能力，创造性做好煤矿安全基础工作，尤其2018年全国煤矿实现了煤矿事故总量、较大事故、重特大事故和百万吨死亡率同比“四个下降”，创历史最好水平。其中山西实现了事故起数和死亡人数同比“双下降”，未发生较大以上事故，煤矿百万吨死亡率在0.05以下。

在全国煤矿整体安全形势逐渐向好发展的大环境下，落实主体安全责任，抓好基层组织建设与管理，在矿厂、区队、车间、班组间建立有效有力的安全层级管理体系，推进安全生产标准化建设由静态达标向动态达标、结果达标向过程达标、形式达标向内在达标的“三个转变”成为下一步工作重点。

### 1.1.1 原管理机制中存在的主要问题

山西焦煤霍州煤电集团汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿始建于1971年，至今已开采近50年，矿井采用立井、斜井和平硐混合开拓方式，井筒为主斜井1个、平硐1个、回风井1个（杨坡回风立井）。全井田共划分两个水平，一水平标高+978m，开采2-2边角煤层；二水平标高+850m，开采10#和11#煤层。一水平为2#煤层边角煤回收区；二水平分一、二两个采区，一采区主采11#煤层，二采区主采10#煤层，主要产品为10级低硫1/3焦精煤和9级、10级高硫肥精煤、发热量4200大卡动力煤。全矿现有业务科室26个，队组（车间）38个，职工在册3394人。

在全国煤矿安全形势有所好转，三交河煤矿快速发展的同时，也必须要清楚地认识到严峻的安全生产形势和原有的管理机制中存在的问题，煤矿面临的安全生产问题和管理问题主要体现在以下几个方面：

（1）煤矿企业普遍面临的安全技术问题

近年来，随着煤矿开采的不断深入，一些棘手的安全问题也日益突出，煤矿原有的管理体系中存在对安全管理“盲区”的认识不足以及一些传统技术、工艺未能及时更新换代等问题，这些问题都增加了安全管理的难度，给事故埋下了祸根。

（2）违法违规和习惯性违章行为

近年来严厉打击的“五假五超三瞒三不”（“五假”：假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告；“五超”：超层越界、超能力、超强度、超定员、证照超期；“三瞒”：隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、瞒报谎报事故；“三不”：不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产。）违法违规行为仍然存在，安全制度措施照搬照抄、不切合实际，只是挂在墙上看，应付检查用的问题也很盛行。除此之外，区队人员存在规范、规章意识淡薄的问题，工作全按经验，习惯性违章行为严重，习惯性违章大多存在于作业过程的某一个或几个环节，具有一定的隐蔽性，不进行过程观察难以发现。而坏习惯一旦养成将很难改正，给事故埋下隐患的种子。

（3）矿、科、队、工人存在阶层对立

矿、科、队与工人之间是管理与被管理的关系，原有的管理机制中并没有明确的责任划分，更谈不上责任共担，一些管理人员在现场管理时职能定位不明确，工作作风漂浮，经常出现科长借业务保安之名高队组一等，队长以现场复杂变化为由胡干蛮干等问题，管理部门的出发点并不是与现场工人共同出力解决问题，出现问题时甚至将责任直接推给现场工人，存在责任落实不平衡的问题，从管理学的角度出发，管理与被管理出现不平衡必然会导致阶层的对立，最终影响上下级工作的开展。

（4）矿、科、队不了解队内工人实际需求

现有的管理机制存在矿、科级管理部门与队内工人之间管理脱节的问题，没有形成有效的责任共同体，管理部门仅注重履行自身的管理职能，不能深入了解队内工人的实际需求。

（5）区队安全意识不足，往往重生产、轻安全

煤矿安全生产工作认识不足，一些负责人存在重生产、轻安全的问题，向下级下达的产量、掘进进尺等指标越来越高，在这种考核指标的压力下，导致下级人员盲目追求产量和利润，而淡化了安全意识。

（6）责任体系不明确，安全生产主体责任落实不到位

在煤矿企业的安全管理中，普遍存在管理体系不够健全，责任划分不明确，安全主体责任落实不到位等问题，导致事故发生之后追责发现没有责任到人，发生无处追责的现象。管理不能从各个角度、方面进行实现，不能将每一项责任落到实处。与此同时，激励惩处机制的不健全，实行方式的不统一，不规范，并在安全管理的具体实行下，没有实现责任到人，这就导致了管理以及工作人员对于安全生产的蔑视，安全管理松散、作风浮夸，缺乏安全理念和责任意识，工作严不起来，落实不下去，进而导致煤炭企业安全事故频发。

（7）各业务科室间各自为政，协调困难

在传统煤炭企业中，科室之间普遍存在各自为政、协调困难，配合不力的问题。各科室之间比较封闭，不沟通、不协调，出现问题时相互推诿，推脱责任，工作时各科室间不能密切配合，形成合力去协同完成工作。煤矿组织协调工作中的“三怕”现象（一怕越位、二怕麻烦、三怕背过）更是屡见不鲜。这与各组织协调职责的内容不确定性，煤矿企业组织协调的程序不规范，组织协调的保障措施不完善都有很大的关系。

### 1.1.2 现实需求

（1）全面落实安全主体责任的需求

通过抓生产口管理人员这个“关键少数”压实各级责任，生产口管理人员人数少但整体素质较高，了解煤矿整体布局，熟悉煤矿生产技术和工艺，有一定的煤矿安全知识和素养，对煤矿的安全管控重点比较明确，这个“关键少数”参与到煤矿生产安全管理的全过程并负起安全责任，对各区队和生产口履行好各层级职责，形成上下协作、齐抓共管、分工明确、重点突出、有效有力的安全层级管理体系起到关键作用。

（2）全面加强安全基础工作的需求

巷长开始工作和负责后，有助于切实抓好基层组织建设与管理，通过巷长作用的发挥，可尽快形成矿厂、区队、车间、班组自主建设的有效机制；巷长对标准化工作的认识可强化各巷道和岗位的制度和责任落实，把标准化工作作为重要抓手，持续推进安全生产标准化建设由静态达标向动态达标、结果达标向过程达标、形式达标向内在达标的“三个转变”；巷长可以对煤矿各项制度进行有效梳理，借助信息化手段完善管理流程，切实健全完善安全制度体系建设。

（3）切实保障安全生产的需求

“巷长制”管理体系是以从严治理隐患、深化事故防范、提高现场安全生产标准化水平、全面实现安全生产为主要任务，建立矿、科、队三级巷道管理体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、措施有力的巷道管理机制。各业务科室多措并举、协同推进，各区队担当尽责、真抓实干，形成“以巷保面、以面保区、以区保矿”的大网状、全覆盖安全管理格局。一巷实现安全生产，巷长共同受奖励；一巷发生问题，巷长同等联责。安全指标要严格考核兑现，严肃追责问责，用考核的指挥棒切实推动安全管理、安全工作的良性循环和稳步提升。即重视安全生产结果也注重齐心协力过程，保证“事事有人管，人人有责任”，遇到问题不逃避、不推诿扯皮，巷长共同想办法，调动一切资源力量解决问题、破解难题，真正做到“你中有我、我中有你”，齐抓共管。

（4）管理不能仅仅局限于煤矿安全层面的需求

巷长来源于生产口一线管理人员，在整个体系中占据着非常重要的位置，在守护煤矿安全生产“第一道防线”的同时还应该参与到生产全过程的管理中去，担负起责任区域内生产活动的其他职责，比如巷道的维护、通风系统的管理等，特别是在负责回采区域巷道的巷长，参与矿井工作面的工程设计、工艺流程、煤层配采、采掘接替和回采工艺等方案设计，充分考虑保证煤质的相关措施，依据上级公司制定的考核指标，参与矿井原煤生产过程质量管理的日常检查、落实、考核。监督煤质责任科室做好煤质抽检工作，把工作面的煤质管理列为日常生产管理内容。

## 1.2 煤矿企业8SEQ“巷长制”管理体系的理论基础

### 1.2.1 8SEQ体系

企业的现场管理是企业管理的基础。其运用科学的管理思想、管理方法和管理手段，通过计划、组织、控制等管理职能，对企业现场的各种生产要素进行合理配置和优化组合，保证企业现场按预定的目标，实现均衡、安全、文明生产，达到优质、高效、低耗、均衡的管理。

现场管理是国内外各大企业进行管理活动、构建管理体系必备环节。国内外企业对现场管理的研究与探索也在持续进行，推动了现场管理制度的不断完善，管理理念的不断进步，形成了众多融合各领域学科的理论成果。研究之初的理论成果是“4S”管理，“4S”管理起源于日本，并在日本企业中广泛推行，它相当于我国企业开展的文明生产活动。“4S”活动的对象是现场的“环境”，活动内容主要包括“整理（Seiri）”、“整顿（Seiton）”、“清扫（Seiso）”、“清洁（Seiketsu）”。它对生产现场环境全局进行综合考虑，并制订切实可行的计划与措施，从而达到规范化管理。而后日本企业通过日常管理实践与经验，发现员工素质在管理中起着至关重要的作用，于是在“4S”管理的基础上，将现场活动增加了“素养（Shitsuke）”，提出了“5S”管理。“5S”管理的实施，不仅提升了现场管理的质量和效果，同时进一步提高的企业的形象，促进了企业发展。大连三洋制冷把高素质的员工作为现场管理的根本，首先对“5S”的顺序进行调整，把“素养”作为第一条，纲举目张，总领其它要素，并且对各要素的内容进行了充实和新的诠释，进一步发展和完善了“5S”管理。三洋制冷把日本行之有效的“5S”管理引入到公司的现场管理中，并对内容进行细化分解，对引进的管理知识进行“国产化”，逐渐地和企业自身的特点相融合，从而形成了不断发展和完善的三洋制冷的现场管理方法——7SEA现场管理法。

三交河煤矿立足煤炭企业生产管理特点，充分考虑原管理机制中存在的问题和现实需求，通过积极学习、实践先进的国内外现场管理知识，结合煤矿生产现场的复杂性、多变性、多因素耦合性等特征，同时为了提高煤矿的产品质量，增加企业在市场中的竞争力，积极创新现场管理办法，在“7SEA”的基础上，创造性的融入了“智慧（Smart）”管理与“质量（Quality）”管理，打造出8SEQ管理体系，即“素质（Sentiment）”、“整理（Sort）”、“整顿（Straighten）”、“清扫（Sweep）”、“清洁（Sanitary）”“安全（Safety）”、“节约（Save）”、“智慧（Smart）”、“环保（Environmental protection）”、“质量（Quality）”。其以“素质培养为基础”、“整理整顿、清扫清洁为手段”、“现场安全管理为关键”、“现场质量管理为重点”，通过信息化管理，实现了“管控一体化”，促进了煤矿安全生产标准化管理水平。

8SEQ管理体系具有以下特点：

（1）整体性和协调性：按照系统管理的原则，追求各要素间的最佳组合，克服了多头专项管理的各自为政弊端，使系统的整体大于各部分的总和。

（2）目的性和反馈性：把各专项管理的目标纳入到生产现场目标管理体系中，在系统整体优化的前提下，使各种科学和技术成果在系统内得到综合运用和优化，保证生产现场始终处于有序的状态中。当出现失控情况时，要通过规定的途径进行反馈，用管理手段加以解决，及时恢复受控状态。

（3）动态性和开放性：动态的系统为了保持生命力，不仅生产要素在不停地运动，管理方法也需要不断调整，而且必须对外开放，和公司的职能管理部门持续进行物质和信息的交换，以便进行自我完善。

（4）激励性和自主性：并不是传统意义上的自上而下的管理，而是逐步过渡为员工“自我教育、自我提高、自我约束、自我实现”的自我管理机制，突出员工在现场管理中的主体作用和自我改善精神，最大限度地激励和释放员工的积极性和创造性，使系统不断得到完善，是一种互动性管理。

（5）可靠性和预防性：通过强有力的管理手段和员工的自主行动，不仅使生产现场能在正常状态下运行，而且能保证在非常状态下的快速有效应变，并能起到预防各种问题发生的作用。

### 1.2.2 协同理论

（1）协同治理理论

20世纪80年代，在面对日益复杂的公共形势时，政府部门表现出了机构冗余、效率低下等负面现象，以往的政府干预己经无法解决“市场失灵”等问题，从而产生了“政府失灵”等一系列新问题，为了提供相应的补救措施，西方学者提出了“协同治理理论”。协同治理强调的是主体多元化对解决复杂公共事务的正面效应，各主体参与治理时，由于社会地位不同、掌控资源多少等方面的不对等导致了各自的利益诉求也存在较大差异，鉴于协同治理要求各主体协调合作形成合力更好的维护自身利益，那么各主体之间的博弈便难以避免。需要各主体秉承协同公治的合作理念，本着包容互利的原则，在维护自身利益的前提下，将整体的公共利益置于更高的优先级来考量。

协同治理理论将原本相互独立的协同、治理理论有机融合在一起，成为—项公共管理的创新策略，突出强调了政府、公众、社会组织等多元主体参与社会治理的重要性，得到广泛应用。目前，较为权威的是联合国全球治理委员会对协同治理的界定：即协同治理是个人、各种公共或私人机构管理其公共事务的诸多方式的总和，它是使相互冲突的不同利益主体得以调和，并且采取联合行动的持续的过程，其中既包括具有法律约束力的正式制度和规则，也包括各种促成协商与和解的非正式的制度安排。

（2）协同优势理论

而协同治理的理论基础是协同优势理论，作为一个新兴的概念，协同优势最早由学者Huxham于1993年提出，并主要应用于经济学领域。该理论认为，当协同各方经过共同努力达到某种目标的实现时，这种目标的达成是各个参与部门均无法凭借自身的力量所达成的，而是通过联合工作获取的正效益，是超出各部门能力范围而达到更高的社会效果，这即是协同优势。与其他协同方面的理论不同，协同优势更为注重在协作中所形成的的组织合力在合作效果上的效应。其不仅强调不同主体间的相互关系，并且也指明了这种协作关系在同一目标下所产生的优势。正是因为协同优势理论很好的解释了协同行为的正面效应和存在的必要性，为协同治理提供了研究主题和相关的研究方法，因而在社会治理领域开始引发越来越多的关注。

系统关系形成的前提条件是不同主体的可参与性，这种可参与性不仅有参与主体的内部因素决定，即主体的权利、规模、地位、价值观念和影响力、系统目标等因素所决定，还受到政策因素等外部因素影响。而协同优势能够产生的重要影响因素则是共同目标的确立。需要指出的是，协同关系中各个主体往往不是一种相对均衡的状态，而这种不均衡的状态会影响各方在协同关系中的效果和利益走向。并且，协同优势理论的假定前提是协作各方的行为是建立在共同的目标之上的，从而产生了积极效应。但现实却是各个协同主体在利益目标上并非总是保持一致，这就造成了系统效果的有限性。但值得肯定的是，协同优势理论阐释了协同行为具有积极效应的客观性，特别是在公共事务的管理活动中，协同治理能更好的应用于多主体参与的领域中。

### 1.2.3 河长制

河长制，即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，是从河流水质改善领导督办制、环保问责制所衍生出来的水污染治理制度，通过河长制，让本来无人愿管、被肆意污染的河流，变成悬在“河长”们头上的达摩克利斯之剑。

河长制以坚持生态优先、绿色发展；坚持党政领导、部门联动；坚持问题导向、因地制宜；坚持强化监督、严格考核四大基本理念为原则，运用加强组织领导、健全工作机制、强化考核问责、加强社会监督四大强力措施为保障，建立中国省、市、县、乡四级河长体系。即各省（自治区、直辖市）设立总河长，由党委或政府主要负责同志担任；各省（自治区、直辖市）行政区域内主要河湖设立河长，由省级负责同志担任；各河湖所在市、县、乡均分级分段设立河长，由同级负责同志担任。县级及以上河长设置相应的河长制办公室，具体组成由各地根据实际确定。

### 1.2.4 岗位责任制

岗位责任制是指根据各个工作岗位的工作性质和业务特点，明确规定其职责、权限，并按照规定的工作标准进行考核及奖惩而建立起来的制度。实行岗位责任制，有助于工作的科学化、制度化。建立和健全岗位责任制，必须明确任务和人员编制，然后才有可能以任务定岗位，以岗位定人员，责任落实到人，而非职务，各尽其职，达到事事有人负责的目标，改变以往有人没事干，有事又没人干的局面，避免苦乐不均现象的发生。实施岗位责任制必须强调以下几个原则：

（1）才能与岗位相统一的原则：即是根据企业人员的不同才能及特长，分配与之相适应的岗位。企业由若干人员和不同岗位组成，每个成员的个体素质条件差异有时很大，这就要求充分考虑各种因素，在实际工作需要中，调整人员，量才授职，扬长避短，才能人尽其才，也使每个岗位上的工作卓有成效。

（2）职责与权利相统一的原则：职、责、权、利四项是每个工作岗位不可或缺的因素，责任到人，就必须权力到人，并使之与实际利益密切联系，体现分配原则。有责任无权力，难以取得工作成效;有权力无责任，将导致滥用权力。因此，建立岗位责任制，必须使企业中的每一个成员都有明确的职务、权力和相适应的利益享受。

（3）考核与奖惩相一致的原则：岗位责任制的建立，提供了企业员工考核的基本依据，而考核必须作为奖惩的基本依据，这样才能使两者相一致，论功行赏，依过处罚，岗位责任制就能起到鼓励先进，激励后进，提高工作效率的作用。这样的岗位责任制才能真正发挥作用。

### 1.2.5 其他相关理论

（1）系统论

系统论是研究系统的结构、特点、行为、动态、原则、规律以及系统间的联系，并对其功能进行数学描述的新兴学科。系统论的基本思想是把研究和处理的对象看作一个整体系统来对待。系统论的主要任务就是以系统为对象，从整体出发来研究系统整体和组成系统整体各要素的相互关系，从本质上说明其结构、功能、行为和动态，以把握系统整体，达到最优的目标。

系统论认为系统是由相互联系的子系统构成的，这些系统之间通过相互的协调和合作是整个系统的功能得以最优化，系统不是各个子系统的简单相加，而是各个功能不同的子系统的有机结合，最终实现1+1>2的效果。8SEQ综合管理体系是结合各个系统的特点和企业的实际情况，然后构建的综合管理体系。该体系不仅涵盖各个管理体系的功能，而且整合这些管理体系的功能，可以对企业的方方面面提供科学的管理指导。系统论特征图如图1-1所示。

图1-1 系统论特征图

（2）PDCA循环

PDCA循环是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的，由戴明采纳、宣传，获得普及，所以又称戴明环。全面质量管理的思想基础和方法依据就是PDCA循环。PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理（act）。在质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。这一工作方法是质量管理的基本方法，也是企业管理各项工作的一般规律。PDCA循环图如图1-2所示。

8SEQ“巷长制”管理体系是一个企业战略指导和管理工具，其实施过程中必然会出现各种各样的问题，而PDCA循环理论与8SEQ“巷长制”管理体系的结合可以及时发现8SEQ“巷长制”管理体系实施过程中的问题，并在不断解决问题的过程中完成质量管理、环境保护等目标。

图1-2 PDCA循环图

## 1.3 8SEQ“巷长制”的提出及内涵

管理从某种程度上来说具有两层含义，一层是我们通常所说的管理，它实际上是一种在原有水平上的控制和维持，它要求各种要素不脱离控制范围，因此再好的管理，也只是在原有水平上的踏步不前。国内外许多知名企业雄风不再甚至倒闭，一个很重要的原因就是缺乏创新，管理也如逆水行舟，不进则退。而管理的另一层含义是改善，是在原有水平上的提高，是一种创新。一个优秀企业如果没有一定的创新，就不可能在激烈的竞争中脱颖而出。管理和改善二者是相辅相成的，如果只有管理而没有改善，则企业的管理水平就永远无法跃升到一个新的高度；但是只注重了改善而忽视了管理，即使达到了新的水平，而因为没有相应的管理手段来控制和维持，又会从新的高度跌回到原有水平甚至摔的更重，改善的努力就会化为泡影，付之东流。

三交河煤矿一直高度重视煤矿安全工作，近年来采取了很多措施强化安全管理，但是管理上仍然存在较多的突出问题，全面落实安全主体责任、全面加强安全基础工作、切实保障安全生产等安全生产管理方面的现实需求也日益增大。三交河煤矿在上述问题的基础上，充分借鉴了“协同理论”、“河长制”和“岗位责任制”等其他理论，提出了一种新的管理体系——“巷长制”。并结合煤矿现场的管理特点和需求，在7SEA管理体系的基础上提出了一种更适用于煤矿企业现场管理的8SEQ体系，来更好地进行现场安全生产的标准化管理。最终提出了以8SEQ体系为抓手，以“巷长制”为整体架构的8SEQ“巷长制”管理体系。

8SEQ“巷长制”管理体系是由矿长牵头并担任总巷长，分管领导分区组织并担任区长，各生产口副科以上人员担任巷长，各区队队长或书记担任副巷长，并以8SEQ体系为现场管控抓手的矿、科、队三级巷道管理体系。

可以从以下几点来解读8SEQ“巷长制”：

（1）8SEQ“巷长制”的组织架构。即以矿长为总巷长，各生产分管领导为区长，生产口副科以上人员为巷长，各区队队长（或书记）为副巷长。

（2）8SEQ“巷长制”的责任主体。即总巷长主要负责对全矿安全生产负主体监管责任；区长主要负责对分管区域内区队安全生产负监管责任，总体协调组织区域内各区队安全生产工作；巷长、副巷长具体负责对区队安全生产负主体监管责任，负起一线安全管理责任。

（3）8SEQ“巷长制”的目标及任务。建立矿、科、队三级巷道管理体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、措施有力的巷道管理体系，形成“以巷保面、以面保区、以区保矿”的大网状、全覆盖安全管理格局，推动安全管理、安全工作的良性循环和稳步提升。进一步加强井下安全生产标准化现场管理，全面提升矿井安全生产标准化水平，明确各作业地点责任，提高现场把控能力，形成上下协作、齐抓共管、分工明确、重点突出、有效有力的安全层级管理体系。

（4）8SEQ“巷长制”的保障措施。1）加强组织领导。三交河煤矿从组织上为明确巷长相关责任人和职责，为建立安全生产标准化长效机制奠定坚实的基础。同时，成立了巷长工作领导组，下设巷长星级评定组和巷长办公室，确保“巷长制”顺利推行；2）统一信息平台。安全管理科为落实巷长创新工作机制的牵头部门和督查部门，需要协调其他分管（职能办公室或部门）解决问题的，由安全管理科安排统一转办至相关分管领导和责任部门；3）严格工作考核。建立巷长安全生产管理专项考核资金，按星级进行分类考核，实行月考核，月兑现。

## 1.4 研究目的及内容

三交河煤矿为了满足企业不断发展的需要，逐步提升煤矿本质安全管理水平，在研究三交河煤矿现阶段存在的突出矛盾和原有管理模式存在的问题的基础上，适时提出了通过抓“关键少数”压实各级责任和加强现场管理的工作思路。在研究如何建立主体责任明确、上下级共同协作、相互理解、责任共担的安全层级管理体系和标准化现场管理体系的过程中，三交河煤矿管理层立足企业实际情况，结合自身管理实践积累，总结并提出8SEQ“巷长制”管理体系，该机制构建与实施研究目的及内容具体如下：

（1）建立以下人员构成的“巷长制”组织架构。以矿长为总巷长，将井下的所有采掘开工作面及系统巷道分为四个区进行管理，由安全、生产、机电及通风地测的分管领导分别担任区长，生产口副科以上人员为巷长，各区队队长（或书记）为副巷长，使生产口副科以上人员参与一线管理，负起一线安全管理责任。四级人员共同组成安全管理网络，形成“三道防线”，从横纵方面一起发力，共同推动煤矿巷道隐患排查治理、各类事故防范、安全生产标准化建设，并全力协调解决巷道在生产组织落实、机电设备配套、施工工艺调整等安全生产过程中出现的各类问题，保证巷道安全生产秩序稳定，从根本上提升煤矿本质安全管理水平。

（2）结合三交河煤矿通过抓生产口管理人员这个“关键少数”压实各层级主体责任，实现安全生产标准化建设的“三个转变”（由静态达标向动态达标、结果达标向过程达标、形式达标向内在达标的转变）的需要。

（3）将“巷长制”与8SEQ管理法相结合，根据三交河煤矿管理的实际需求，完成8SEQ“巷长制”管理体系的构建。

（4）通过8SEQ“巷长制”管理体系的构建，对各项制度进行有效梳理，建立巷长星级评定制度、安全生产专项资金考核制度等，增强各层级的安全责任意识，充分激发职工的工作积极性，建立8SEQ“巷长制”内部沟通协调机制，保证横向资源协调和纵向信息沟通的顺利进行，并通过煤矿安全生产巷长全过程参与，对煤矿生产产生综合影响力，提高煤矿生产管理水平。

（5）研究三交河煤矿8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制。通过“巷长制”管理架构按责任区域逐级落实安全风险的分级管控和事故隐患的排查治理工作，以各巷长责任区域为单位进行风险排查、危险源辨识、风险评价、风控措施制定、风险清单编制、隐患排查记录、隐患上报、隐患治理、反馈验收等工作，由巷长、副巷长共同负责该巷道的排查治理。

（6）研究8SEQ“巷长制”管理体系的现场实施，研究8SEQ“十大因素”在煤矿企业现场管理的实际应用，以“巷长制”结构为基础，以8SEQ为抓手进行现场的标准化动态管理，全面提高煤矿安全生产标准化水平。

（7）研究基于信息化平台的实施，通过现有信息化平台构建，将整合后的8SEQ“巷长制”管理体系有步骤、有规划的在企业中深入推广，全面提升企业的安全生产标准化管理水平。

## 1.5 创新点及价值

（1）在“7SEA”体系的基础上，融入了“智慧（Smart）”与“质量（Quality）”，构成“8SEQ”管理法，并研究其在煤矿企业的应用，是对“7SEA”体系的与时俱进和深入创新。

（2）构建了8SEQ“巷长制”管理体系，管理上采用“四区分管”“分级管控”、“统一协调”、“各司其责”、“巷区同责”的原则，明确了各级之间的主体责任划分，增强了各层级管理人员的责任感，充分调动了各管理层级的工作积极性。

（3）构建了8SEQ“巷长制”的协调机制，不仅有利于纵向上下级之间同心协力共抓巷道的管理，更有利于横向资源的充分调用。做到“你中有我、我中有你”，从横纵方面一起发力，全力协调解决巷道在安全生产过程中出现的各类问题，保证巷道安全生产秩序稳定，从根本上提升煤矿本质安全管理水平。

（4）构建了8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制，以各巷长责任区域为单位进行风险排查、危险源辨识、风险评价、风控措施制定、风险清单编制、隐患排查记录、隐患上报、隐患治理、反馈验收等工作，一方面使安全风险分级管控和隐患排查治理工作更加细致，另一方面使主体责任更加明确。

（5）构建了8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制，结合井下管理的特点，将十大因素分为文明、质量、安全、环保4部分进行管理，进而提高安全生产标准化管理水平。

## 1.6 技术路线

图1-3 技术路线图

# 2 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系构建

## 2.1 三交河煤矿概况

山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿位于山西省洪洞县与蒲县的交界处，行政区划分属洪洞县左木乡、山头乡和蒲县乔家湾乡管辖，隶属于霍州煤电集团有限责任公司。

山西焦煤霍州煤电集团汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿始建于1971年，1997年12月13日由地方国营煤矿整体划归霍州煤电集团公司。矿井田面积为28.0304km2，批准开采2#、10#、11#煤层，未出现超层越界开采；地质储量1.45亿吨，可采储量1.03亿吨，核定生产能力300万吨/年，可采年限34.3年。矿井为低瓦斯矿井，水文地质类型划分为中等，地质构造为简单，无冲击地压，煤层属于自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。矿井有配套选煤厂一座，于2004年开工建设，2005年10月投产，入洗能力每年300万吨，主要产品为10级低硫1/3焦精煤和9级、10级高硫肥精煤、发热量4200大卡动力煤。全矿现有业务科室26个，队组（车间）38个，职工在册3394人。

矿井采用立井、斜井和平硐混合开拓方式，井筒为主斜井1个、平硐1个、回风井1个（杨坡回风立井）。全井田共划分两个水平，一水平标高+978m，开采2-2边角煤层；二水平标高+850m，开采10#和11#煤层。一水平为2#煤层边角煤回收区；二水平分一、二两个采区，一采区主采11#煤层，二采区主采10#煤层。

建企22年来，三交河煤矿先后获得各类荣誉27次，其中国家级16次、省级11次。主要荣誉有：全国煤炭工业行业级安全高效矿井、中国煤炭工业协会“安全高效特级矿井”、煤炭工业“双十佳煤矿”、山西省一级标准化矿井、山西省五一劳动奖状、国家级安全质量标准化矿井、全国文明煤矿。2018年是霍州煤电集团第一家通过国家一级安全生产标准化验收的矿井，矿职工心理健康咨询站被省总工会授予“省级职工心理健康咨询示范基地”。

## 2.2 8SEQ“巷长制”管理体系的构建

三交河煤矿建立的基于8SEQ的“巷长制”井下管理体系是结合矿上原有“矿长制”组织结构的双垂直管理系统。其主要有一个核心、三大机制构成：巷长核心制、8SEQ“巷长制”的协调机制、8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制、8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制。8SEQ“巷长制”管理体系架构如图2-1所示。

图2-1 8SEQ“巷长制”管理体系架构

具体构建流程详细说明如下：

（1）巷长核心制构建

“巷长制”即以矿长为总巷长，各生产分管领导为区长，生产口副科以上人员为巷长，各区队队长（或书记）为副巷长，以上四级人员共同组成安全管理网络，从横纵方面一起发力，共同推动煤矿巷道隐患排查治理、各类事故防范、安全生产标准化建设，并全力协调解决巷道在生产组织落实、机电设备配套、施工工艺调整等安全生产过程中出现的各类问题，保证巷道安全生产秩序稳定，从根本上提升煤矿本质安全管理水平。巷长核心制具体构建流程如图2-2所示。

图2-2 巷长核心制具体构建流程

1）四区分管

在以矿长为总巷长的基础上。将井下的所有采掘开工作面及系统巷道分为四个区进行管理，由安全、生产、机电及通风地测的分管领导分别担任区长。“巷长制”四区分管架构图如图2-3所示。

图2-3 “巷长制”四区分管架构图

2）星星相符

巷长星级必须与巷道星级相匹配，巷长星级低于巷道星级则进行调整。其中具体措施包括对巷长和巷道的星级评定，即巷道评星，巷长评星，星星相符。

巷道评星：以巷道管理的难易程度来确定巷道的星级，评定因素主要有：每月所施工工作面巷道的长度、顶底板岩性（若在采空区下掘进或回采将顶板层间距说明）、掘进方式、月度进尺计划、各工作面的地质预报、水情水害预报、各队组重点工程安排情况、核心设备更换计划安排情况、各队组巷道贯通计划、风量及通风方式变化情况等。

巷长评星：建立巷长星级考核打分表，从基本考核、工作态度、业务能力、日常管理、合理化建议五个方面进行综合打分测评，分为二星到五星四个等级。

星星相符：以巷道管理的难易程度来确定巷道的星级。巷长星级评定从二星到五星四个等级，二星巷长负责外围系统巷道，管理难度较小的地点；三星巷长负责巷道条件差，受水害影响等存在一定安全管理难度的地点；四星巷长负责巷道开口、贯通、初采、末采等安全管理难度较大的地点；五星巷长负责巷道地质条件复杂，安全生产条件困难，不能正常安全生产，顶板破碎、过地质构造、异常区等难度最大的地点。巷长确定机制构建如图2-4所示。

图2-4 巷长确定机制构建图

3）分级管控

“巷长制”体系中，以矿长为总巷长，各生产分管领导为区长，生产口副科以上人员为巷长，具体人选按照星星相符原则确定，各区队队长（或书记）为副巷长。“巷长制”四层垂直组织结构，自上而下分级管控，自下而上层层反馈。

4）明确责任

上述人员分工明确，总巷长主要负责对全矿安全生产负主体监管责任，区长主要负责对分管区域内区队安全生产负监管责任，总体协调组织区域内各区队安全生产工作。巷长具体负责对区队安全生产负主体监管责任。

5）巷区同责

生产口副科以上人员为巷长直接转变了生产口管理人员的职能定位和工作作风，由单纯监管转变为责任共担，生产口管理人员的安全主体责任得以落实，作风更加务实，对各区队采取的安全措施更加到位。

（2）8SEQ“巷长制”的协调机制

根据协同理论和协同优势理论的理念，为追求各部门间的最佳配合，克服多头专项管理的各自为政弊端，使系统的整体大于各部分的总和。“巷长制”的协调机制，其遵循原则为：同级工作协商，重大问题上报。协调机制构建如图2-5所示。

图2-5 “巷长制”内部协调机制构建图

同级工作协商：“巷长制”施行期间，总巷长、区长、巷长、副巷长四级人员共同组成一个领导组，在组内随时通报和协调安全事项，对煤矿安全管理共同负责，形成合力，同时生产口管理人员和各区队在工作中互相配合，相互理解，可形成上下一心的团队精神。

重大问题上报：总巷长和区长等高层领导未处于生产第一线，对生产中出现的问题不能进行及时了解，当出现重大事故，设备老旧更新，技术落后改进，管理实践改革等问题时，通过协商不宜解决，可以上报上级征求意见，当上级同意时会下放权利，令下属部门再次进行协商解决。此外，由“巷长制”工作领导组的各副组长组成管理事务仲裁委员会，当副巷长与巷长对某一问题产生意见分歧时，副巷长有权向仲裁委员会提出仲裁申请，由仲裁委员会确定最终意见。

8SEQ“巷长制”的协调机制的构建有效避免了遇事逃避责任、互相推诿扯皮等问题。不仅有利于纵向上下级之间同心协力共抓巷道的管理，更有利于横向资源的充分调用。在遇到问题时，巷长共同想办法，调动一切资源力量解决问题、破解难题，真正做到“你中有我、我中有你”。从横纵方面一起发力，共同推动煤矿巷道隐患排查治理、各类事故防范、安全生产标准化建设，并全力协调解决巷道在安全生产过程中出现的各类问题，保证巷道安全生产秩序稳定，从根本上提升煤矿本质安全管理水平。

（3）8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制

8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制即以“巷长制”的管理架构进行井下安全风险的分级管控和事故隐患的排查治理。将安全管理关口由“事故隐患排查治理”前移到“安全风险分级管控”。通过有效的风险分级管控体系力保各类风险受控，在失效而不可控时则激发和启动隐患排查治理机制。达到标本兼治的目的。以各巷长责任区域为单位进行风险排查、危险源辨识、风险评价、风控措施制定、风险清单编制、隐患排查记录、隐患上报、隐患治理、反馈验收等工作，一方面使安全风险分级管控和隐患排查治理工作更加细致，另一方面使主体责任更加明确。“巷长制”井下安全生产双预控机制如图2-6所示。

图2-6 双重预控管理机制

（4）8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制

8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制运用人本管理思想和科学管理方法，通过生产现场的各管理因素将班组生产现场的各基本要素细化，建立起一个新型动态管理系统，进行生产过程动态的全面管理整合，使生产现场的诸要素处于有序的受控管理中，达到高效、低耗、安全、环保、整洁、文明、有序的生产作业状态。“8SEQ”是整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全、环保、质量、智慧各因素的合称，通过十大因素对现场进行标准化管理，现结合井下管理的特点，将管理因素分为文明、质量、安全、环保4部分管理，进而提高安全生产标准化管理水平。8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制构建如图2-7所示。

图2-7 8SEQ动态管控机制构建

## 2.3 8SEQ“巷长制”管理体系的实施计划

三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系实施的最终目标是通过以煤矿构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理为基础，以动态化达标为重点，在巷长工作中不断开展自我检查、自我纠正、自我完善，不断强化风险管理和过程控制，实现巷道和各岗位的安全管理标准化、岗位操作标准化、日常管理标准化和“零伤害、零损失、零事故”的目标。

### 2.3.1 实施思路

三交河煤矿为了将8SEQ“巷长制”管理体系在矿井各区域、各条巷道和企业各部门都进行贯彻实施，必须坚持有步骤有计划的推广工作，所以三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系在实施过程中提出的总体思路是“突显、扩大、深化”六字方针。

突显：就是要突出现场、紧贴现场。现场管理无小事，如果不对小事加以重视和预防，小事就会发展成大事，就会给工作带来损失。三交河煤矿从系统的角度来看问题，他们认为：现场中的各生产要素哪怕出现微小的异动，都可能隐藏着危机，有可能会对系统的稳定带来不良影响，需要及时给予关注和采取对策。生产现场是企业安全事故的多发区，还是安全生产的重点，安全生产是生产现场管理的重中之重，保证了现场的动态化有序管理，才能保证企业的健康发展。

扩大：就是要以点带面，以巷道带动区域，以区域带动矿井。要固化、提升三交河煤矿巷道管理的成功经验和先进做法，以点带面，在矿井全面实现巷道动态化、标准化管理。同时要不断拓展、延伸、丰富8SEQ“巷长制”管理体系的内涵，放大效应，放大效果，通过8SEQ“巷长制”管理体系实现领导和员工素质上的提升，实现矿井向本质安全型的转变。

深化：就是要敢于超越提升。站在新时代，要立足新起点，找出8SEQ“巷长制”管理体系的“瓶颈”，敢于否定自我，善于超越自我，大胆创新，持续改进，深化成果，以促进三交河煤矿巷道管理水平的全面提升。

### 2.3.2 实施步骤

三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的实施一共分为4步，分别为：

（1）组织人员进行“巷长制”管理体系学习阶段；

（2）样板巷道构建阶段；

（3）区域推广阶段；

（4）全矿井每条巷道推广贯彻阶段。

8SEQ“巷长制”管理体系实施计划如图2-8所示。

图2-8 “巷长制”管理体系实施计划

（1）第一阶段：组织人员进行“巷长制”管理体系学习

8SEQ“巷长制”管理体系是三交河煤矿安全管理体系的重大创新。对于职工来讲，“巷长制”管理体系有利于工作环境、工作中人身安全和工资绩效的提升；对于管理人员来讲，“巷长制”管理体系的实行有利于矿井安全管理的进步，使安全管理工作更加具体、高效；对矿井生产来讲，“巷长制”有利于保证生产过程中安全，降低安全生产风险，提高安全生产质量，进而实现生产安全、高效。为了使新体系能够顺利推行，针对于全员的新体系培训不可忽视，这有利于全矿井从上之下全面了解、掌握“巷长制”管理体系，保证其具体实施的顺利开展，增加可行性。

培训对象：各层管理人员及职工代表；

培训周期：2019年xx月——2019年xx月

培训目标：

1）“巷长制”文件的学习情况达到xxxx；

2）“巷长制”管理体系掌握程度达到xxxx。

培训过程：

1）针对不同人员制定不同的培训机制；

2）组织管理人员与职工学习；

3）检查学习完成情况；

4）总结评价和改进提高。

建设效果：

1）职工对安全认识程度、对体系建设重要性、贯彻执行的决心；

2）巷道的管理水平提升；

3）职工的工作积极性提升。

关键环节：“巷长制”管理体系推广培训的主办单位为培训科，主要工作有：

1）制定“巷长制”体系培训计划并全面组织实施，负责派送企业主要负责人、安全管理人员和一线职工参加培训；

2）负责全员培训的指导、检查监督、考核工作；

3）组织企业各层级进行8SEQ“巷长制”管理体系的系统学习；

4）建立培训档案；

安全科是本矿安全培训的监督管理部门。其主要职责是：

1）负责监督检查各级各类从业人员对8SEQ“巷长制”管理体系掌握的情况；

2）负责培训工作的监督、检查、考核；

3）负责监督培训计划的落实情况。

（2）第二阶段：样板巷道构建

巷道是煤矿开采体系中的基础单元，是工人在井下进行生产活动的唯一空间。煤矿五大事的发生，受影响程度最大的便是井巷。所以巷道安全是煤矿整体安全的原点，巷道管理与维护是煤炭企业安全管理的重中之重。三交河煤矿在8SEQ“巷长制”管理体系构建过程中首先通过样板巷道的构建完成本条巷道横纵双向人员管理机制的建设，并以样板巷道为基础带动所有井下所有巷道的8SEQ“巷长制”管理体系建设，使巷道管理真正实现安全责任化、责任清晰化、工作标准化、设备材料定置化、岗位改进自动化。

三交河煤矿样板巷道建设方案：

建设对象：xxx区域的xxx巷；

建设周期：2019年xx月——2019年xx月

建设目标：

1）巷道整洁程度达到xxxx；

2）巷道质量达到xxxx；

3）巷道安全达到xxxx；

4）巷道维护成本控制达到xxxx。

建设过程：

1）针对本巷道构建完善的8SEQ“巷长制”管理体系；

2）实现该巷道日常8SEQ标准化管理；

3）检查检验巷长日常工作完成情况；

4）总结评价和改进提高。

建设效果：

1）总的巷道维护成本指标、规范程度、素养提升；

2）巷道的管理水平提升；

3）职工的工作积极性提升。

关键环节：

1）夯实巷长安全责任，巷长具体负责对区队安全生产负主体监管责任。主要包括督促区队组织贯彻落实国家法律、法规、行业规范等，督促指导区队合法合规生产；

2）督促区队落实上级、矿各类文件，指导区队开展各类活动；督促指导区队各类制度的建立；指导区队开展安全生产标准化达标建设；指导区队开展事故预防、风险管控、应急演练及隐患治理工作；协同副巷长研究解决生产过程中遇到的各类问题、难题，督促指导区队落实规程、措施到现场、组织正规循环作业；

3）监管指导区队开展职工培训及学历提升、证件学习工作；监管指导区队定人定岗、按劳分配工作；

4）及时了解区队安全生产情况，不定期深入现场指导工作，遇上级单位检查，要随时了解检查动态，如区队遇特殊问题不能解决，要协调处理。

（3）第三阶段：区域推广

样板巷道管理实施经验总结并推广，该区域其他巷道按照样板巷道的巷长管理机制，分配相应区长、巷长，副巷长。参考样板巷道的垂直管理框架，补充完善各条巷道的各项制度和标准，实施区域内各巷道的8SEQ现场管理。三交河煤矿在8SEQ“巷长制”管理体系的推广过程中，重点以生产口为核心展开工作，成立8SEQ“巷长制”管理体系推广领导小组，由矿领导亲自督导，完善生产口的全面协调工作。

8SEQ“巷长制”管理体系推广建设方案：

建设对象：三交河xxx区域的所有巷道；

建设周期：2019年xx月——2019年xx月

建设目标：

1）区域内各巷道整洁程度达到xxxx；

2）区域内各巷道质量达到xxxx；

3）区域内各巷道安全达到xxxx；

4）区域整体巷道维护成本控制达到xxxx。

建设过程：

1）针对本巷道构建完善的8SEQ“巷长制”管理体系；

2）实现该巷道日常8SEQ标准化管理；

3）检查检验巷长、区长日常工作完成情况；

4）总结评价和改进提高。

建设效果：

1）总的巷道维护成本指标、规范程度、素养提升；

2）巷道的管理水平提升；

3）职工的工作积极性提升。

关键环节：

1）巷长协同管理实行三级汇报制，即：副巷长向巷长进行汇报、巷长向区长进行汇报、区长向矿长进行汇报。副巷长在本工作面或责任区出现解决不了的安全生产隐患问题情况等向巷长进行汇报，巷长解决不了的向区长进行汇报，区长协调解决不了的向矿长进行汇报；

2）巷长的责任区域跟随副巷长工作面的变化而变更，在采掘头面发生变化后，生产科应配合安全科及时完成巷长责任区域划分表的变更。

3）工作面出现新增或递减情况时，区长、巷长巷道责任区域划分表必须及时进行更新。

（4）第四阶段：全矿井每条巷道推广贯彻

区域巷道管理实施经验总结并推广，其他区域其他巷道按照区域巷道管理的巷长管理机制，分配相应区长、巷长，副巷长，并有矿长担任总巷长。参考区域巷道管理的垂直管理框架，补充完善全矿井每个区域各条巷道的各项制度和标准，实施矿井内各巷道的8SEQ现场管理。三交河煤矿在8SEQ“巷长制”管理体系的推广过程中，重点以生产口为核心展开工作，成立8SEQ“巷长制”管理体系推广领导小组，由矿领导亲自督导，完善生产口的全面协调工作。

三交河煤矿全矿井8SEQ“巷长制”管理体系推广建设方案：

建设对象：三交河煤矿全矿井各条巷道；

建设周期：2019年xx月——2019年xx月

建设目标：

1）全矿井各巷道整洁程度达到xxx；

2）全矿井各巷道质量达到xxxx；

3）全矿井各巷道安全达到xxxx；

4）全矿井整体巷道维护成本控制达到xxxx

建设过程：

1）针对本巷道构建完善的8SEQ“巷长制”管理体系；

2）实现该巷道日常8SEQ标准化管理；

3）检查检验巷长、区长、总巷长日常工作完成情况；

4）总结评价和改进提高。

建设效果：

1）总的巷道维护成本指标、规范程度、素养提升；

2）巷道的管理水平提升；

3）职工的工作积极性提升。

关键环节：

1）加强组织领导。从组织上为明确巷长相关责任人和职责，加大巷长安全培训力度，切实提升巷长安全意识和安全素质，夯实巷长安全主体责任，狠抓落实，在掌握巷道存在的问题基础上，有针对性地确定治理目标和整治措施，推动巷长创新工作机制全面实施；

2）统一信息平台。安全管理科为落实巷长创新工作机制的牵头部门和督查部门，需要协调其他分管（职能办公室或部门）解决问题的，由安全管理科安排统一转办至相关分管领导和责任部门。巷长工作巡查和问题处理情况实行定期汇总通报，由安全科综合室负责，每周进行一次督导，每月进行一次总结。

3）严格考核工作。建立巷长安全生产管理专项考核资金，依据联责办法和《基本安全管理制度》进行考核，采用“月度考核、月度兑现”的方式。考核资金基数根据巷长星级进行设定，巷长专项资金分三个序列，即回采、开掘、辅助，回采序列专项资金基数：一星1000元、二星1500元、三星2000元、四星2500元、五星3000元；开掘序列专项资金基数：一星800元、二星1000元、三星1500元、四星2000元、五星2500元；辅助序列专项资金基数：一星500元、二星800元、三星1000元、四星1500元、五星2000元。副巷长享受巷长专项考核资金基数的80%。

### 2.3.3 持续改进

三交河煤矿在逐步有序地实施“巷长制”的过程中，也在不断的按照PDCA循环法对每个实施阶段所产生的问题进行总结、改进和提升（如图2-9），逐步使8SEQ“巷长制”管理体系走向成熟完善，更加适合三交河煤矿的实际发展需要。8SEQ“巷长制”管理体系的实施过程也是其不断学习成长的过程，三交河煤矿经过四个阶段的实施步骤，不仅保障了新的管理方法在企业中成功得到运用开展，而且也使新的管理方法在三交河煤矿更加成熟完善。

图2-9 基于PDCA的改进提升

# 3 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的细化

三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系是针对全矿井的安全生产管理体系，“巷长制”是该体系的核心机制，区域划分、各级管理人员的确定和明确各层级所应担负的职责、被赋予的权利，是其能良好运行的前提条件与准备工作。专项资金的月度考核制度是“巷长制”的一项激励制度，内部协调与沟通是形成纵横管理网络的基础。另外，在“巷长制”的实现过程中，三交河煤矿总结出来“巷长制”井下安全生产双预控体系机制，充实了“巷长制”的内容，丰富了“巷长制”的内涵。并通过PDCA循环系统和保障措施完成体系的自我革新与发展，实现“巷长制”的持续健康运行。

## 3.1 责任区域划分

### 3.1.1 责任区域划分原则

区域的划分应遵循简便易行、切合生产、功能整合和重视习惯四条原则。

（1）简便易行。8SEQ“巷长制”管理体系实施的目标之一就是加强巷道的管理，使巷道管理走向具体、简便、易行的管理道路。因此，在划分管理区域时，紧密围绕“巷长制”的特点，划分区域简便，保证人员分配与具体实施时工作的可行性。

（2）切合生产。8SEQ“巷长制”管理体系最终目的是通过日常的巷道管理，使巷道处于健康、整洁、安全的状态，进而保证生产的顺利进行。因此，在区域的划分中，要以安全为首要、生产为重点进行。保证巷道管理过程中，不影响正常生产工作的进行。

（3）功能整合。井下巷道的种类繁多，所担负的作用也各有不同，从而导致巷道的类型、参数与维护投入存在差异。为了更好的实现巷道日常维护管理，应将功能相近的巷道进行同区域划分。区域内巷道功能的整合，便于巷长管理工作的顺利进行。

（4）重视习惯。在8SEQ“巷长制”管理体系实施之前，传统上井下区域的划分是按照采掘工作来进行，划分为采区。为了使企业领导与员工更快适应并更好的实行8SEQ“巷长制”管理体系，尊重矿井区域划分的传统，适当沿用生产区域划分的习惯，保证了8SEQ“巷长制”管理体系的顺利实施。

### 3.1.2 责任区域划分

三交河煤矿针对本矿井巷道管理区域划分，遵循区域划分的原则，按照生产功能与地理位置相结合的方式进行。将本矿井划分为四个区，分别为：一采区、二采区、边远区和其他区。其中，一采区包括：11-105工作面、11-1041工作面、11-1042工作面、11-003巷、一采区皮带巷、一采区回风巷、一采区胶轮车辅助运输巷；二采区包括：10-203工作面、10-201工作面、10-2051巷、10-2052巷、二采区回风巷、二采区辅助运输巷；边远区包括：南翼边角煤皮带巷、南翼边角煤运输巷、B2-605b1巷、六采区辅助运输巷、六采区皮带巷；其他区包括：运输大巷、配风巷。区域划分结构如图3-1所示。

图3-1 区域划分结构图

根据以上精细划分，三交河煤矿的四区划分工作囊括了井下每条巷道，为各巷道的管理以及矿井巷道的全面管理做好了工作铺垫，打下坚实基础。

## 3.2各级管理人员确定

### 3.2.1 总巷长、区长确定

“巷长制”采用的是直线制管理架构，层级结构和对应人员结构图如图3-2所示。采用分级管控，以矿长为总巷长，各生产口分管领导为区长，生产口副科以上人员为巷长，各区队队长（或书记）为副巷长。

图3-2 “巷长制”层级结构和对应人员结构图

其中，总巷长直接由矿长担任，对全矿安全生产负主体责任，区长由生产口分管领导担任，管理上采用“四区分管”的模式，根据煤矿区域划分结果，三交河煤矿将井下的所有采掘开工作面及系统巷道分为四个区进行管理，由安全、生产、机电及通风地测的分管领导分别担任区长，对分管区域内区队安全生产负监管责任。四区分管的管理架构如图3-3所示。

图3-3 四区分管的管理架构图

### 3.2.2 星级评定

巷道和巷长的星级评定由星级评定组领导完成，通过对巷长进行评分最终确定巷长的星级。星级评定组隶属于巷长工作领导组，主要负责巷道及巷长的星级评定，根据评星结果对巷长进行调配；当井下现场条件发生重大变化时，随时调整巷道及巷长星级。星级评定组人员组成结构如图3-4所示。

图3-4 星级评定组人员组成结构

（1）星级评定时间

1）月度评定考核：每月10日前完成对各巷长的上月考核。

2）季度星级评定：季度星级评定在最后一个月28号前完成。

3）星级动态调整：井下现场条件发生重大变化时，星级评定领导组有权根据情况决定星级调整。

（2）巷道星级评定

1）巷道星级评定程序

①在月度评定考核和季度星级评定前，相关业务科室应及时将最新的巷道基础资料和施工现场管理难易程度的变化情况整理后提供给星级评定组，具体如下：

a.生产科负责提供所施工工作面巷道的长度、顶底板岩性（若在采空区下掘进或回采将顶板层问距说明）、掘进方式、月度进尺计划、巷道贯通计划等；

b.地测科负责提供各工作面的地质预报、水情水害预报等；

c.调度室负责提供每队组重点工程安排情况；

d.机电科负责提供各队组核心设备更换计划安排情况；

e.通风区负根据采掘衔接计划及时调整各队防尘责任区域。

②星级评定要以巷定星，星级评定组副组长要根据基础资料及施工现场管理的难易程度逐一进行星级初评。（原则上长度超过1000米的巷道，巷长要加一星进行评定。）

③星级初评完成后由星级评定组常务副组长进行预审，组长最终确定。

巷道星级评定程序如图3-5所示。

图3-5 巷道星级评定程序

2）巷道星级评定标准

①“五星”巷道标准

a.巷道内正规循环作业的；

b.巷道存在过构造、过断层、无炭柱等特殊情况的；

c.巷道瓦斯管理难度较高，容易出现瓦斯积聚的；

d.巷道顶板破碎、管理难度较大的；

e.巷道过小窑、采空区、层间距较薄的；

f.巷道水文条件复杂、有水害威胁的；

g.巷道内机电设备较多、巷道战线长的。

②“四星”巷道标准

a.巷道内正规循环作业的；

b.巷道存在过构造、过断层、无炭柱等特殊情况的；

c.巷道内顶板管理有一定难度的；

d.巷道存在贯通、交叉、立交等情况的；

e.巷道水文条件、瓦斯管理相对简单的。

③“三星”巷道标准

a.巷道战线长、有一定量的机电设备、设施的；

b.巷道内人员较多、存在一定管理难度的。

④“二星”巷道标准

三、四、五星以外巷道统一评定为二星。

（3）巷长星级评定

1）巷长星级评定程序

巷长星级评定分值由四部分构成，即安全管理占40分（由安全管理科负责）、安全生产标准化占25分（六大科室共同负责）、生产任务占25分（由调度室负责）、分管领导评价10分。由巷长星级评定组和“巷长制”领导小组办公室负责统一协调，依据《巷长协同管理制度》及补充文件中的评分标准完成对巷长的分值评定，然后参照巷长星级评定标准进行星级评定，后续的季度考核则以每次的考核分数参照季度考核星级评定标准对巷长进行季度星级评定。巷长星级评定程序如图3-6所示。

图3-6 巷长星级评定程序

2）巷长星级评定评分标准

巷长星级评定的评分标准包括安全管理方面(40分）、安全生产标准化方面(25分）、生产任务方面(25分）和分管领导评价(10分）四个方面，纠正了企业原先偏重于考核量化指标的缺点。

①安全管理方面(40分）

a.分管巷道被矿挂红牌扣20分、黄牌扣10分，被上级单位挂红、黄牌的，安全管理分清零。

b.分管巷道在周检中一次被评为“不放心队组”扣2分；一月内连续出现两次及以上被评为“不放心队组”扣5分。

c.分管队组出现一人次严重“三违”或顽固性“三违”扣2分。

d.巷长未协同区队每月召开一次专题会议的，扣1分；巷长未按要求每周进行现场监督指导的，每少一次扣1分；未参加分管区队日常培训或按规定参加班前会的，每少一次扣1分；未对分管巷道规程、措施、非正常作业工作票进行审核把关的，一次扣5分；审核的规程、措施、非正常作业工作票出现重大失误的，安全生产管理分清零。

e.风险隐患自述评分排名后三名的巷长，扣3分、2分、1分。

②安全生产标准化方面(25分）

a.月度区队排名倒数第一的，扣5分；未按规定申报亮点工程的，扣5分；申报后未按时完成亮点工程治理的，扣3分。

b.在安全生产标准化检查中单项得分低于一级标准化规定分值的，扣10分。（根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法第5条规定，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害预防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于90分，职业卫生、安全培训、应急管理、调度部分的单项考核评分均不低于80分）

c.日常隐患条数每超规定1条，扣0.1分；出现重复隐患1条，扣1分。（回采区队隐患条数不能超过80条、开掘区队隐患条数不能超过60条、辅助区队隐患条数不能超过40条）

d.上级检查隐患条数每超规定1条，扣0.2分；出现重复隐患1条，扣2分。（根据三交河煤矿对外迎接检查考核规定第4条规定，各业务科室根据本专业检查人员数量严格控制隐患条数，原则上具体检查人员人均隐患不得超过3条）

e．出现淋头水乱流现象1次扣2分；水仓内淤泥超过水仓容量的10%扣2分；废旧油脂洒落在巷道底板上1处扣分；生活垃圾、设备材料的包装品乱扔1次扣2分。

③生产任务方面(25分）

区队完成月度奋斗目标任务的，责任巷长不奖不罚；区队完成月度奋斗目标任务90%以上、100%以下的，扣3分；区队完成月度奋斗目标任务80%以上、90%以下的，扣5分；区队完成月度奋斗目标任务70%以上、80%以下的，扣7分。

④分管领导评价(10分）

每月月底由生产口分管领导对巷长进行评分，所得成绩平均分为该项考核最后得分。三交河煤矿巷长及副巷长考评打分表详见附表1。

3）巷长星级评定标准

回采、开掘序列90分（含90)-100分为五星；85分（含85分）-90分为四星；80分（含80分）-85分为三星；75分（含75分）-80分，为二星；70分（含70分）-75分，为一星；70分以下低1分扣100元。

辅助序列95分（含95)-100分为五星；90分（含90分）-95分为四星；85分（含85分）-90分，为三星；80分（含80分）-85分，为二星；75分（含75分）-80分，为一星；75分以下低1分扣100元。

4）巷长季度考核星级评定标准

考核得分在90分以上（含90分）的保持原来星级；得分80分以上（含80分）的降一星；得分70分以上（含70分）的降两星。

### 3.2.3 巷长、副巷长确定

作为“巷长制”中“关键少数”的生产口管理人员，巷长人选的确定有严格的组织形式和评定体系。巷长的人选确定采用巷道、巷长双重星级评定体系，最后根据星级评定结果按“星星相符”的原则确定巷长人选。

巷长每季度由矿领导及区队进行一次综合考评，根据巷长季度考核星级评定标准评定星级，能者上、差者下，若星级发生变化则重新进行分配。

巷长确定后，副巷长人选根据巷长责任区域进行确定，巷长责任区域的划分要与联点于部包队同步，巷长确定后原则上一年内不更换，除季度评定星级下降两级的＂巷长”需进行调整。（特殊原因除外）

## 3.3 明确各层级职权

### 3.3.1 总巷长职权

（1）职责：对全矿安全生产负主体监管责任。

（2）权力：

1）在巷长星级评定组的组织结构中，总巷长有权利对星级初评结果进行最终确认。

2）在“巷长制”管理体系框架下，总巷长有权统一调度全矿所有的资源力量对现场出现的问题进行处理。

### 3.3.2 区长职权

（1）职责：对分管区域内区队安全生产负监管责任，总体协调组织区域内各区队安全生产工作。

（2）权力：

1）分管巷道连续出现两次及以上红牌，分管领导有权对巷长、副巷长进行诫勉谈话。

2）在“巷长制”管理体系框架下，巷长有权统一协调各分管部门、科室及区队班组的力量对现场安全生产过程中出现的问题进行处理。

### 3.3.3 巷长职权

（1）职责：对区队安全生产负监管责任。

1）负责督促区队组织贯彻落实国家法律、法规、行业规范等；督促区队落实上级、矿各类文件，指导区队开展各类活动。

2）负责督促指导区队各类制度的建立。

3）负责指导区队开展安全生产标准化达标建设。

4）负责指导区队开展事故预防、风险管控、应急演练及隐患治理工作。

5）负责协同副巷长研究解决生产过程中遇到的各类问题、难题，督促指导区队落实规程、措施到现场、组织正规循环作业。

6）负责监管指导区队定人定岗、按劳分配工作。

7）负责监管指导区队开展职工培训及学历提升、证件学习工作。

8）及时了解区队安全生产情况，不定期深入现场指导工作。

9）遇上级单位检查，要随时了解检查动态，如区队遇特殊问题不能解决，要协调处理。

10）及时了解工人需求，了解工人内部存在的问题，并及时进行解决。

巷长是8SEQ“巷长制”管理体系的核心，是制度执行的关键环节。在8SEQ“巷长制”管理体系的具体实施过程中，巷长肩负着安全、标准化、生产三方面更加精细的任务。

安全管理方面：

1）巷长每周必须参加一次区队的周一安全例会、周三安全培训。一是向职工贯彻安全生产法律法规；二是向职工贯彻近期的安全生产事故，并现场讲解预防措施；三是对规程、安全技术措施进行再强调，加深印象。

2）巷长必须每月月初利用参加班前会的时间，向职工贯彻各系统本月的顽固性“三违”内容，并随机提问，确保每名职工都能熟知。

3）巷长必须对区队日常隐患自查工作进行督导，督促区队及时完成隐患整改。区队不能自行解决的隐患问题，巷长、副巷长要做好协调沟通工作，科室层面仍不能解决的，巷长负责向分管领导进行汇报。各类检查结束后，巷长必须对查出的重点隐患进行分析研究，并协助区队采取针对性措施及时处理。

4）在区队进行非正常作业前，巷长必须亲自参与职工的培训贯彻；非正常作业期间必须深入现场进行跟班，监督指导区队按规定要求组织作业。

5）区队被评为月度“不放心队组”、挂红黄牌，巷长、副巷长要共同研究制定整改方案，并在早会上谈整改措施。

安全生产标准化方面：

1）区队业务管理：

a.巷长必须对区队的《作业规程》、《安全技术措施》进行审核把关，确保规程、措施与现场相符，符合安全生产标准化要求。

b.巷长必须对区队自主管理的相关资料进行审核把关，包含区队建设资料、安全确认表、工程质量验收表、班前会议记录台账、周一周三学习本等，确保符合安全生产标准化要求。

2）现场标准化管理：

a.巷长必须认真研读《煤矿安全生产标准化考核及评分办法》，将各类标准摸准吃透。

b.巷长每周下现场不得少于两次，深入现场沿途对标进行检查，详细记录，逐条提出整改措施，出井后亲自参加区队班前会，逐条逐项进行安排，解决处理，确保现场安全生产标准化动态达标。

c.巷长必须认真研究每月的《安全生产标准化现场剖析会议纪要》，并带着问题下现场进行自查，凡查出同类型的隐患问题，安排区队按纪要中的整改措施进行整改。

d.巷长可参照每月进行的安全生产标准化剖析会模式，在每月月末邀请六大科室的专业技术人员，对本工作面进行安全生产标准化现场剖析，深刻挖掘在现场管理上与安全生产标准化要求存在的差距，逐条研究针对性措施，并监督整改。

e.巷长必须参与区队安全生产标准化亮点工程的申报、达标治理工作，对安全生产标准化亮点工程的申报要严谨，制定达标治理标准，并督促开展达标治理工作。

f.巷长必须亲自监督工作面的环保管理工作，一是淋头水必须加工专用装置，引流至排水管或水仓内，避免造成水污染；二是定期对水仓内的淤泥、漂浮物进行清理，避免将淤泥和漂浮物排出；三是废旧油脂必须统一收集、存放至废旧油桶，避免造成油脂污染；四是生活垃圾、设备材料的包装用品必须集中收集，每班下班由专人装袋出井。

生产任务方面：

1）生产组织管理：

a.巷长必须详细掌握工作面的地质条件、生产工艺的变化情况，同时在每月月末参加区队队委会，对本月生产情况进行总结，对下月生产任务分工进行指导，提出合理化建议，并在生产组织措施上签字。

b.巷长必须每天详细了解区队当天生产情况，未达到日工程、进尺或者产量计划的必须深入现场进行分析研究，剖析出影响因素，提出合理的生产组织措施，并监督执行。

c.每旬结束后，巷长必须对旬工程、进尺或产量完成情况进行统计，若未完成旬计划的，必须阻止副巷长、区队书记、技术员、副队长、班组长召开分析会，研究讨论本旬影响生产的因素，并及时协调解决。

d.每月结束后，巷长必须对当月生产情况进行总结，剖析出影响生产的因素，利用区队对委会听取区队对干、副队长、班组长的汇报，分析研究解决方案，并对区队在次月安全生产过程中贯彻落实情况进行监督。

2）煤质达标管理：

a.巷长参与矿井工作面的工程设计、工艺流程、煤层配采、采掘接替和回采工艺等方案设计，充分考虑保证煤质的相关措施，做好对煤炭产品生产全过程的日常检查和监督工作。

b.巷长依据上级公司制定的考核指标作，参与矿井原煤生产过程质量管理的日常检查、落实、考核。监督煤质责任科室做好煤质抽检工作，把采掘工作面的煤质管理列为日常生产管理内容。

c.采区设计和采掘工作面布置，必须分打、分装、分运，并保证在生产过程中畅通无阻。掘进工作面全岩、半煤岩巷,必须要制定运输过程中排矸办法,并执行分打、分装、分运措施。采掘工作面要采取集中排矸或掘存矸峒的方式保证煤质。

d.采掘作业规程中要明确本工作面毛煤质量指标（灰分、含矸率、全水分、硫分）和提高煤质的具体措施。采掘作业规程中要实行工序质量控制，要根据不同的地质条件、煤层厚度、采煤工艺等在工序安排及煤质控制时作出具体要求。

e.巷长根据各自责任区实际生产情况对工作面煤质管理情况进行检查。一是根据回采工作面实际情况，合理组织生产工艺，根据煤质情况按要求采出优质煤，合理组织生产工艺，根据煤质情况按要求采出优质煤，确保工作面回收率达到95%以上；过地质构造（无煤带）要严格执行分装分运措施，采煤机割煤到构造带边缘时，采煤机停机待后部运输拉空并停机后再截割构造段，队组跟班领导要及时通知矿调度室做好分落工作；严禁随意割顶破底，严格控制采高，巷道割底、割顶产生的矸石、杂物要集中采取袋装或车运方式出井；二是根据开拓、掘进工作面实际生产情况，严格按中腰线施工，严禁随意破煤层顶底板，巷道过断层及半煤岩巷时，要严格执行分装、分运，集中装车出井，严禁拉入煤库；三是各工作面载点喷雾必须成雾状，喷雾适当，做到停机停喷雾，保证毛煤水分；设置工业垃圾、生活垃圾指定存放点，严禁生活垃圾和废旧材料混入煤流影响煤质。

f.巷长定期组织责任区域内相关队组所有人员对煤质管理知识进行培训学习，提高职工质量意识。根据学习情况排名排次落实考核奖罚，巷长为考核奖罚联责人员，实现毛煤质量管理与工资相挂钩，提升各级人员的煤质管理意识。

（2）权力：

1）巷长有权对副巷长进行工作安排和技术指导方面的合理化建议，对于不听从安排的副巷长，巷长有权否决副巷长专项考核资金的50%，情节严重者， 交由区长或总巷长进行处理。

2）在“巷长制”管理体系框架下，巷长有权协调科室及区队班组的力量对现场安全生产过程中出现的问题进行处理。

### 3.3.4 副巷长职权

（1）职责：对区队安全生产全面负责。

1）履行队长（书记）职责。

2）协同巷长开展日常安全生产工作。

3）做好现场的工人工作，积极了解工人的实际需求，工人对现场管理有意见时应积极反馈。

4）及时向巷长汇报区队安全生产情况，遇特殊情况、难点疑点问题要立即汇报，与巷长共同研究商讨解决方案。

（2）权力：

1）在“巷长制”管理体系框架下，在与巷长进行协商后，副巷长有权协调区队班组的力量对现场安全生产过程中出现的问题进行处理。

2）当副巷长与巷长对某一问题产生意见分歧时，副巷长有权向仲裁委员会提出仲裁申请，由仲裁委员会确定最终意见。

## 3.4 专项资金月度考核

安全生产管理专项考核资金是在原有绩效考核制度的基础上，结合“巷长制”自身特点，增设一项激励制度。一巷实现安全生产，巷长共同受奖励；一巷出现问题，巷长同等联责。严格考核兑现，严肃追责问责，用考核的指挥棒切实推动安全管理、安全工作的良性循环和稳步提升。即重视安全生产结果也注重齐心协力过程，保证“事事有人管，人人有责任”，遇到问题不逃避、不推诿扯皮，巷长共同想办法，调动一切资源力量解决问题、破解难题，真正做到“你中有我、我中有你”，齐抓共管。

### 3.4.1 月度考核程序

“巷长制”安全生产管理专项考核资金月度考核包括评分考核和专项考核两部分。评分考核打分标准与星级评定打分标准一样，由安全管理（40分）、安全生产标准化（25分）、生产任务（25分）和分管领导评价（10分）四部分组成。专项考核则根据巷长、副巷长的履职情况和考核办法进行考核。用资金基数减去考核扣减为最后奖励，扣完为止。最后进行专项资金的月度兑现。巷长、副巷长专项资金月度考核程序如图3-7所示。

图3-7 巷长、副巷长专项资金月度考核程序

### 3.4.2 资金设定

“巷长制”安全生产管理专项考核资金的考核采用“月度考核、月度兑现”的方式。考核资金基数根据巷长星级进行设定，巷长专项资金分三个序列，即回采、开掘、辅助，回采序列专项资金基数：一星1000元、二星1500元、三星2000元、四星2500元、五星3000元；开掘序列专项资金基数：一星800元、二星1000元、三星1500元、四星2000元、五星2500元；辅助序列专项资金基数：一星500元、二星800元、三星1000元、四星1500元、五星2000元。副巷长享受巷长专项考核资金基数的80%。

### 3.4.3 考核标准

“巷长制”安全生产管理专项考核资金月度考核标准包括两部分，一是星级巷长、副巷长考评打分表，巷长、副巷长的月度评分在影响巷长星级的同时也会影响到专项考核资金的考评结果；二是“巷长制”安全生产管理专项考核资金联责。形成星级与考核资金挂钩的有效机制，充分激发管理人员的责任意识和主动性。

（1）月度评分资金考核标准

在巷长的月度考中，回采、开掘序列巷长评分70分以下低1分扣100元，辅助序列巷长75分以下低1分扣100元。

（2）“巷长制”专项考核资金联责办法

1）分管巷道出现轻伤及以上事故，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的100%。

2）分管巷道出现一次红牌，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的100%；连续出现两次及以上红牌，由分管领导对巷长、副巷长进行诫勉谈话；出现一次黄牌，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的50%，连续出现两次及以上黄牌，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的100%。

3）分管巷道出现一条被上级单位点名通报批评隐患，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的50%；连续出现两条及以上被上级单位点名通报批评隐患，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的100%。

4）分管巷道在周检中一次被评为“不放心队组”，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的10%；一月内连续出现两次及以上被评为“不放心队组”，联责巷长、副巷长当月安全生产管理专项考核资金的20%；一次周检中同时被两个及以上科室评为“不放心队组”，视同红牌考核。

5）区队月度未召开专题会议、形成专题报告上报矿领导，扣除巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金的10%。

6）分管巷道相关队组月度考评排名倒数第一的，否决巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金的30%；安全生产标准化工作被上级单位通报批评的，否决巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金的100%；月度考评排名第一的，巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金增提30%；安全生产标准化工作得到上级单位通报表彰的，巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金增提100%。

7）分管巷道超额完成月度生产任务的10%以上，巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金增提的30%；未完成月度生产任务的否决巷长、副巷长安全生产管理专项考核资金的20%。

8）巷长未每周进行现场监督指导的，扣除安全生产管理专项考核资金的10%；未监督参加分管巷道相关区队培训或按规定参加班前会的，否决安全生产管理专项考核资金的10%；分管巷道现场办公无故未参加的，否决安全生产管理专项考核资金的20%；未对分管巷道规程、措施、非正常作业工作票进行审批的，否决安全生产管理专项考核资金的10%；审批完毕的规程、措施、非正常作业工作票出现重大失误的，否决安全生产管理专项考核资金的100%；上级检查无故未陪同的，否决安全生产管理专项考核资金的50%。

9）巷长了解区队安全生产情况副巷长不如实汇报或对重大隐患、问题瞒报的，否决副巷长安全生产管理专项考核资金的100%。

10）安全生产出现疑点、难点，副巷长不与巷长共同协商擅自处理、造成重大损失的，否决副巷长当月安全生产管理专项资金，巷长不予追究；经共同协商无法处理的，及时上报矿领导，否则否决巷长、副巷长当月安全生产管理专项资金。

11）分管巷道出现轻伤及以上事故，取消星级巷长。

另外，巷长与副巷长之间要相互配合，做好沟通协调工作。副巷长要听从巷长的工作安排和技术指导方面的合理化建议，否则巷长有权否决副巷长专项考核资金的 50%，情节严重者，交由区长或总巷长进行处理。

巷长、副巷长对应星级的安全生产管理专项考核资金基数减去考核扣减为最终奖励，扣完为止。

## 3.5 内部沟通与协调

“巷长制”是一种横、纵双向管理，为了便于体系的内部沟通和关系协调，最大化、最优化统一地调配各职能部门的资源，形成在横纵两方面合力做好煤矿管理工作的良好体系，结合三交河煤矿原有的组织架构和“巷长制”自身的管理架构特点，建立了多个内部沟通与协调机制，整体形成了同级工作协商，重大问题上报的协调机制原则。

（1）以“巷长制”工作领导组为中心的内部协调机制

“巷长制”工作领导组下设巷长星级评定组和巷长办公室。巷长星级评定组负责协调各职能部门科室和各管理层级，做好巷长及巷道的星级评定工作。办公室设在安全管理科，负责协调各管理部门，收集“巷长制”相关资料，及时报送月度考核和星级评定资料，保障月度考核和星级评定的顺利进行。此外，“巷长制”工作领导组还负责沟通各管理层级和生产口职能科室之间的关系，按照系统管理的原则，协调各科室、各部门在工作中能够互相配合，相互理解，形成上下一心的团队精神，达到各部门间的最佳配合。并协调相关部门对各管理层级工作中出现的问题及时进行协商解决。

（2）同级协调与上级汇报机制

“巷长制”实行期间，除“巷长制”工作领导组负责体系内部的沟通协调外，各管理层级也要协调好同级各部门关系，积极调动相关力量解决管理管理过程中出现的问题。

巷长协同管理实行三级汇报制，即：副巷长向巷长进行汇报、巷长向区长进行汇报、区长向矿长进行汇报。副巷长在本工作面或责任区发现问题时应及时协同现场人员进行处理，出现解决不了的安全生产隐患问题情况等向巷长进行汇报，巷长应积极与各科室进行协调，充分调动资源力量进行解决，出现巷长解决不了的情况时，巷长应及时向区长进行汇报，区长协调解决不了的向矿长进行汇报。三级汇报过程中“巷长制”工作领导组有权进行直接干预，借助自身的管理优势整合各部门力量对问题进行解决。三级汇报制结构如图3-8所示。

图3-8 三级汇报制结构图

巷长和副巷长是整个“巷长制”管理体系中最贴近现场也是最重要的层级，巷长能否充分发挥沟通协调的职能关乎“巷长制”能否真正得到贯彻。巷长与副巷长需建立规则微信群和QQ群，责任区队的技术员、值班员、副队长、班组长等管理人员必须加入。值班员或副巷长负责汇报全天安全生产情况及次日的重点工作安排及其它情况；主管（生产）技术员负责及时汇报作业规程、安全技术措施、工作面顶底板岩性及其它情况；机电技术员（机电副队长）负责汇报全天机电设备运行情况；班组长或副队长负责汇报当班安全生产情况。巷长与副巷长之间要相互配合，做好沟通协调工作。副巷长要听从巷长的工作安排和技术指导方面的合理化建议。

除此之外，由“巷长制”工作领导组的各副组长组成管理事务仲裁委员会，当副巷长与巷长对某一问题产生意见分歧时，副巷长有权向仲裁委员会提出仲裁申请，由仲裁委员会确定最终意见。

## 3.6 双重预控管理机制

双重预控管理机制包括“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”两部分，其关键是推动安全生产的关口前移，将目前的安全管理关口由“事故隐患排查治理”前移到“安全风险分级管控”。有效的风险分级管控体系应该力保各类风险受控，在失效而不可控时则激发和启动隐患排查治理机制。

从风险的特性来讲，工作中不可能做到把所有风险全部有效管控，风险这个环节是开口的，我们需要做的是及时发现、及时管控风险，力求消除，无法消除则管控在能接受的范围内。风险一旦失控，就变成了隐患，几个隐患的耦合叠加就可能酿成事故，所以发现隐患就必须进入隐患分级、治理、验收、销号闭环体系予以彻底消除，消除不了就不能生产。事故隐患的排查治理和整改是治标，而发现、管控可能导致事故隐患的安全风险才是治本。风险逻辑关系图如图3-9所示。

图3-9 风险逻辑关系图

双重预控管理机制是“巷长制”管理体系中的一项重要组成部分。通过“巷长制”管理架构按责任区域逐级落实安全风险的分级管控和事故隐患的排查治理工作，以各巷长责任区域为单位进行风险排查、危险源辨识、风险评价、风控措施制定、风险清单编制、隐患排查记录、隐患上报、隐患治理、反馈验收等工作，巷长对责任区域内整体布局、生产技术和工艺比较了解，一方面使安全风险分级管控和隐患排查治理工作更加细致，另一方面使主体责任更加明确。

### 3.6.1 安全风险分级管控

三交河煤矿的风险分级管控分为风险点排查、危险源辨识、风险评价、安全控制措施制定和分级管控五大部分组成，三交河煤矿风险分级管控流程图如图3-10所示。

图3-10 三交河煤矿风险分级管控流程图

（1）井下风险点排查

风险点是风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。井下风险点主要分为设备设施类和作业活动类。

风险点的排查是实施风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同措施是风险分级管控的核心。

风险点的排查分设备设施类和作业活动类两类进行，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则进行，排查工作要做到全员、全过程、全区域，确保全覆盖、无遗漏。

安全人员、设备技术人员、部门管理人员、岗位人员要积极参与风险点的排查，副巷长在现场要起到带头和督促的作用，巷长需要对本巷道内风险点排查进行监督。

风险点的排查，可参考相关技术资料进行，如工艺流程图、设备档案、岗位职责、操作流程等，务必做到细致、专业、精确。通过风险点排查工作的进行，将工作成果整理、汇总，形成风险点排查清单（见表3-1），使巷长、管理人员对责任区内巷道风险点情况心中有数，保障风险分级管控的实施。

表3-1 风险点排查清单

| 序号 | 巷道名称 | 风险类别 | 风险点名称 | 工作任务名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

（2）危险源辨识

危险源辨识是风险管控的重要过程，其可采用SCL法对设备设施类危险源进行辨识；采用JHA法进行作业活动类危险源辨识。辨识工作要做到全覆盖，即对所有结构功能、所有步骤、所有职业病有害因素都辨识到位。可依据《细则》、《实施指南》、《作业指导书》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等标准进行辨识。

安全人员、设备技术人员、部门管理人员、岗位人员要积极参与危险源的辨识工作，副巷长在现场要起到带头和督促的作用，巷长需要对本巷道内危险源辨识进行监督。通过对危险源辨识工作整理、汇总，得到危险源辨识清单（见表3-2）。

表3-2 危险源辨识清单

| 序号 | 巷道名称 | 类别 | 危险源 | 导致事故类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

（3）风险评估

风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。其可采用风险矩阵分析法（LS）进行，要做到从严从高，不可随意降级。由于此项工作的专业性，须由安全人员、技术人员和部门管理人员等具备专业素质的管理人员完成，并编制危险源风险评价信息表（见表3-3）。

表3-3 危险源风险评价信息表

| 序号 | 巷道名称 | 类别 | 危险源 | 潜在事故类型 | 风险评价 |  |  |  |  | 典型控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | R | D |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）控制措施制定

针对评估出来需要预防控制的风险，要制定相应的控制措施，切断其发展的途径。控制措施的制定要充分考虑现场措施是否充分。现场安全人员、安全管理人员、相关部门技术人员以及岗位人员要充分协商，切合现场实际，针对风险的相应等级，依据相关法律法规及标准、手册等技术文件，制定具有针对性、可行性的具体管控技术措施。

控制措施主要包括以下几类：

工程技术措施：消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。

管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等。

培训教育措施：员工入矿三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训。

个体防护措施：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。

应急措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

（5）分级管控

风险分级越高，相应的管控层级越高。对于上级负责管控的风险，下级必须同时管控，并逐级落实具体措施。根据机构设置情况可层级合并。分级管控可将责任落实到位，从而更好的控制风险，防治隐患出现，杜绝事故的发生。

三交河煤矿通过建立风险分级管控清单（见表3-4），来实现对于风险的分级管控。

表3-4 风险分级管控清单

| 序号 | 巷道名称 | 风险点 | 风险类别 | 评价级别 | 风险分级 | 不符合标准情况 | 可能导致的事故 | 现有的控制措施 | 要采取的措施 | 管控层级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.6.2 事故隐患排查治理

事故隐患排查治理是各管理层级主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个安全风险所采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的不留盲区、不留死角。

（1）编制隐患排查清单或标准依据

隐患排查是一项细致的工作，实行隐患清单化有利于细致、高效、准确地完成该项工作。编制隐患排查清单是对风险分级结果的具体应用，是隐患排查的重点依据。“巷长制”井下隐患的排查清单以巷长责任区为单位进行隐患分类编制，隐患排查清单见表3-5。

表3-5 事故隐患排查清单

单位：                                                         级别：

| 序号 | 排查范围 | 排查标准 | 排查方法 | 排查周期 | 隐患等级 | 巷长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |

（2）隐患排查

事故隐患排查工作以巷道为单位，落实到每个巷长的责任区域内。事故隐患的排查工作以风险分级管控清单和隐患排查清单为依据进行，并填写隐患排查记录表（见表3-6）。

表3-6 隐患排查记录表

| 检查区域 |  |  |  | 检查类型 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查区域 |  | 发现问题 |  | 责任部门 | 处置措施 | 时间要求 |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |

（3）隐患治理

责任区域内排查出的隐患应当场进行整改，不能现场整改的或巷长层级无法解决的应及时进行登记并上报，由相关责任部门对于排查出的隐患应进行隐患排查公示，公示表见表3-7，并尽快向相关科室下发隐患治理通知单，通知单见表3-8。

表3-7 隐患排查公示表

| 隐患排查治理公示表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 隐患内容 | 所在区域 | 整改要求 | 责任人 | 整改时限 |
| xxx |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |

表3-8 隐患治理通知单

| 被通知单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类型 |  |  |  | 检查时间 |  |  | 通知部门 |  |
| 隐患详情及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患类别 |  | 隐患描述 |  | 排查依据 | 整改要求 | 整改时限 | 备注 |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |

被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写事故隐患整改反馈表。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定系统性的整改措施。事故隐患整改反馈表见表3-9。

表3-9 事故隐患整改反馈表

| 整改单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类型 |  |  |  | 检查时间 |  |  | 通知部门 |  |
| 隐患详情及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患类别 |  | 隐患描述 |  | 原因分析 | 整改措施 | 完成时间 | 备注 |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）事故隐患销号制度

为加强事故隐患的跟踪管理，确保隐患得到根治，落实各级监管责任，建立健全事故隐患管理台账，做好事故隐患的分类汇总工作，特建立了事故隐患销号制度，隐患整改验收后由相关责任人进行填写。事故隐患分类汇总表见表3-10。

表3-10 事故隐患分类汇总表

单位：                                                         类别：

| 序号 | 发现时间 | 隐患名称 | 隐患地点 | 隐患基本情况 | 整改目标要求 | 整改 责任人 | 整改督办责任人 | 整改完成情况 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7 体系完善机制

“巷长制”是三交河煤矿为解决实际生产问题而构建的全新管理体系，从初步建立到逐渐成熟是一个不断完善的过程，因此三交河煤矿采取PDCA循环法对”巷长制”进行不断补充与完善，构建贴合自己实际的管理体系。

PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即计划、执行、检查、处理。通过作出计划、计划实施、检查实施效果，调整优化进入下一循环以达到不断改进质量的目的。而将PDCA循环运用到”巷长制”中，则弱化其对质量的改进，而将重点放在”巷长制”体系的执行与完善中。

在计划阶段，找出矿上现存问题，对问题进行分析处理，针对问题做出”巷长制”体系的第一步规划。如技术安全隐患、违规违章、管工对立、责任不清、安全意识不足等问题的存在影响了矿井正常的安全生产秩序，针对此现象做出”巷长制”的初步规划，并进行实施。

在执行阶段，按照”巷长制”的初步规划逐步落实到涉及人员的各个层面，在此阶段要同时做好记录与检查工作，对”巷长制”的施行进行监督，建立数据采集，收集原始数据便于用作后续检查实施效果是否达到预期效果。如记录违规违章次数、安全事故发生次数、巷长到场监督次数、参加培训学习次数、召开专题会议次数等。

在检查阶段，依据执行过程中的原始数据，确认”巷长制”是否达到预期效果。对采集到的数据进行总结分析，把完成情况同预期值进行比较，看是否达到了预定的目标。如果没有出现预期的结果时，确认是否严格按照”巷长制”体系规定进行实施。

在处理阶段，对此循环中存在的问题进行总结，依据新问题对”巷长制”进行改进优化，做到一个循环结束必须解决一些问题，不做毫无意义的循环过程，未解决的问题可以留待下一循环进行解决。PDCA循环具体操作流程如图3-11所示。

图3-11 PDCA循环具体操作流程

PDCA循环是爬楼梯上升式的循环，每转动一周，质量就提高一步。“巷长制”每经过一个循环就将与矿上实际情况更加贴合一步，从普遍适应的PDCA循环理论逐渐转变为适应矿上自身的运营体系。在优势维持和优化改进的双重体系中不断完善”巷长制”，健全矿上安全制度建设。

## 3.8 保障措施

为保障”巷长制”的顺利实施，三交河煤矿采取一系列措施，从加强组织建设、统一信息平台、严格工作考核、设立专项考核资金、加强“巷长制”会议制度的标准化建设五方面出发，切实为巷长制打造坚固保障线。

（1）加强组织建设

为进一步提升煤矿整体安全水平，促进安全工作规范化、标准化、制度化，落实安全生产责任制，夯实安全生产基础，采用系统化的理念实现安全管理的长效机制，提高安全保障能力，全面推进矿井安全生产标准化建设，三交河煤矿牢牢抓住“巷长制”这个关键点，从组织上明确巷长相关责任人和职责，加大巷长安全培训力度，切实提升巷长安全意识和安全素质，夯实巷长安全主体责任，狠抓落实，在掌握巷道存在的问题基础上，有针对性地确定治理目标和整治措施，推动8SEQ“巷长制”管理体系全面实施，为不断提高煤矿安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制奠定坚实的基础。同时，为切实深入8SEQ“巷长制”的管理，进一步细化责任区域划分、强化考核监督力度，确保巷长管理制度稳定运行，全面提升安全生产标准化现场管理水平，三交河煤矿成立了巷长工作领导组，下设巷长星级评定组和巷长办公室，辅助8SEQ“巷长制”管理体系畅通运行。

巷长星级评定组组长由矿长亲自担任，下设两位副组长，成员由各生产口业务科室负责人担任。主要负责：巷道以及巷长的星级评定，根据评星结果对巷长进行调配；当井下现场条件发生重大变化时，随时调整巷道及巷长星级。

办公室设在安全管理科，办公室主任由安全管理科科长兼任。主要负责：巷长工作制相关资料的收集，主要包括：巷长下现场表、巷长参会情况检查表、巷长月度工作汇报、巷长月度考核情况等；巷长月度考核及报送；为巷长评星提供相关资料；根据季度评星结果对巷长调配提出合理化建议。

巷长工作领导组、星级评定组和办公室三者相辅相成，领导组处于监督指导协调地位，办公室负责收集资料，提供建议，星级评定组依据资料和建议对巷道和巷长进行星级评定，调整巷长星级，三者共同发力为”巷长制”的稳定运行保驾护航。“巷长制”工作领导组内部协调关系图如图3-12所示。

图3-12 “巷长制”工作领导组内部协调关系图

（2）统一信息平台

为保障“巷长制”的顺利施行，信息交流畅通无阻，三交河煤矿统一信息平台建设，形成了垂直信息平台、协商信息平台与沟通信息平台为三位一体的信息流通机制。

“巷长制”牵头部门和督察部门之间建立信息平台。安全管理科为落实 “巷长制”的牵头部门和督查部门，需要协调其他分管（职能办公室或部门）解决问题的，由安全管理科安排统一转办至相关分管领导和责任部门。巷长工作巡查和问题处理情况实行定期汇总通报，由安全科综合室负责，每周进行一次督导，每月进行一次总结。

巷长和副巷长与责任区队成员之间建立信息平台。巷长与副巷长需建立微信、QQ等有效的沟通交流群，责任区队的技术员、值班员、副队长、班组长等管理人员必须加入。值班员或副巷长负责汇报全天安全生产情况及次日的重点工作安排及其它情况；主管（生产）技术员负责及时汇报作业规程、安全技术措施、工作面顶底板岩性及其它情况；机电技术员（机电副队长）负责汇报全天机电设备运行情况；班组长或副队长负责汇报当班安全生产情况。

8SEQ“巷长制”体系内建立垂直信息平台。”巷长制”垂直信息平台为三级汇报制，即：副巷长向巷长进行汇报、巷长向区长进行汇报、区长向矿长进行汇报。副巷长在本工作面或责任区出现解决不了的安全生产隐患问题情况等向巷长进行汇报，巷长解决不了的向区长进行汇报，区长协调解决不了的向矿长进行汇报。总巷长、区长、巷长、副巷长四级之间互通有无，建立流畅的信息沟通渠道，以便下达上意，上知下情。“巷长制”信息平台架构如图3-13所示。

图3-13 “巷长制”信息平台架构

（3）严格工作考核

为保障”巷长制”的顺利施行，加强工作管控力度，煤矿实行严格工作考核制度。巷长每季度由矿领导及区队进行一次综合考评，根据日常表现评定星级，能者上、差者下，若星级发生变化则重新进行分配。除本文联责办法外，同时执行《基本安全管理制度》相关考核，实行月考核，月兑现。

考核程序：以巷定星→月度考核→星级星数→减扣否决项→最终专项奖励。

1）以巷定星：以巷道管理的难易程度来确定巷道的星级。

2）月度考核：巷长星级资金基数减去考核扣减为最后奖励，扣完为止。

3）季度星级考核评定：考核得分在90分以上（含90分）的保持原来星级；得分80分以上（含80分）的降一星；得分70分以上（含70分）的降两星。当巷长“星级”与巷道“星级”不匹配时立即进行调整。

4）个别副巷长分管巷道内星级不一致时，以最高星级为准。

考核标准：从安全管理、安全生产标准化、生产任务、分管领导评价四个方面设立考核标准，并且分别赋予特定分值。安全管理40分、安全生产标准化25分、生产任务25分、分管领导评价10分，总计100分。

（4）设立专项考核资金

为调动管理人员积极性，煤矿建立巷长安全生产管理专项考核资金，考核资金基数根据巷长星级进行设定，巷长专项资金分三个序列，即回采、开掘、辅助，回采序列专项资金基数：一星1000元、二星1500元、三星2000元、四星2500元、五星3000元；开掘序列专项资金基数：一星800元、二星1000元、三星1500元、四星2000元、五星2500元；辅助序列专项资金基数：一星500元、二星800元、三星1000元、四星1500元、五星2000元，副巷长享受巷长专项考核资金基数的80%。所有对巷长的考核只在专项考核资金中兑现，直至专项考核资金清零为止，不得出现负数。在严格考核的基础，采用能者多得原则，对巷长体系人员进行奖励。

（5）建设标准化的“巷长制”会议及培训制度

在原有的管理中，三交河煤矿发现管理上普遍存在矿、科、队不能及时了解队内工人的实际需求和部分管理人员存在的工作作风漂浮的问题，工人中普遍存在对国家、省市政策不了解，对行业安全生产规范、企业安全生产管理制度、安全作业规程等把握不深、安全素质不高的问题。这些问题导致基层基层管理工作脱节，现场管理工作困难，一些规章制度落实不到位等问题。针对这些问题，三交河煤矿结合8SEQ“巷长制”管理体系的特点，将会议与安全教育和安全培训进行融合，在原有的会议制度和安全教育与安全培训制度的基础上建立了标准化的区队班组会议制度和“巷长制”会议制度，通过例会等会议形式深入了解工人中存在的普遍问题，进一步优化管理工作机制。对近期安全生产过程中存在问题的集中总结，有利于安全生产管理工作的改进。并通过会议向职工贯彻安全相关的法律法规等。

1）区队班组会议

根据区队达标建设要求，区队会议制度如下：

①每月召开一次区队工作会议，会议由队长、书记组织，九职队干、各班组长、主要工种参加。

②每周一召开一次安全例会，会议由队长、书记主持，全队职工参加。

③每月召开一次民主生活会，会议由支部书记主持，所有党员参加。

根据区队达标建设要求，区队需参加会议如下：

①矿井每周四召开安全办公会，由队长及安全副队长参加会议，做好会议记录，会后及时传达会议精神。

②矿井分管领导组织的专业系统的安全生产工作会议，会议由区队队长及相关专业副队长参加，做好会议记录，会后及时传达会议精神。

③矿井每月召开一次党政联席安全办公会，会议由党委书记主持，区队书记及所有党员参加，做好会议记录，会后及时传达会议精神。

④各相关参会人员因故无法参会的，找相应替代人员参会（队长、书记为替代关系，机电技术员、机电副队长为替代关系，主管技术员、生产技术员、生产副队长为替代关系，安全副队长、质量副队长为替代关系）。

⑤未参加会议人员考核：处罚未参会人员100元，相应替代人员答应参会而未参会的每人处罚100元，未及时做会记录每次处罚50元。

2）“巷长制”会议

为落实”巷长制”的现场管理，使巷长与副巷长切实了解现场生产情况，使员工准确领会上级指示，充分发挥”巷长制”的监督、指导等作用，三交河煤矿从会议角度出发，完善”巷长制”各种会议制度，保障巷长、副巷长与现场生产和基层员工的无缝对接。具体包括区队每周安全例会，月初班前会、月中专题会、不定期培训会，现场剖析会、月末总结会、调动总结会等。

每周安全例会：巷长每周必须参加一次区队的周一安全例会、周三安全培训。一是向职工贯彻安全生产法律法规；二是向职工贯彻近期的各类安全事故，并现场讲解预防措施；三是对规程、安全技术措施进行再强调，加深印象。

月初班前会：巷长每月月初必须利用参加班前会的时间，向职工贯彻各系统本月的顽固性“三违”内容，并允许员工随时提问疑惑之处。内容贯彻完毕后，随机提问，确保每名职工都能熟知。

月中专题会：巷长协同区队每月召开一次专题会议，对分管巷道、隐患排查治理情况、风险管控情况、变化因素等制约安全、生产的重要因素进行研讨、汇总，制定针对性措施，并同时报矿领导进行备考。区队月度未召开专题会议、形成专题报告上报矿领导者，则扣除巷长、副巷长安全生产管理的专项考核资金以作惩罚。

不定期培训会：巷长要强化分管巷道日常监督管理，除每周至少一次的不定期到现场进行监督检查指导工作外，还要每周不少于两次的不定期参加区队的职工培训学习及班前会，对培训情况进行监督指导，以确保员工培训之后有进一步的提升，起到应有的培训效果。

现场剖析会：巷长可参照每月进行的安全生产技术标准化剖析会模式，在每月月末邀请六大科室的专业技术人员，对本工作面进行安全生产标准化现场剖析，深刻挖掘在现场管理上与安全生产标准化要求存在的差距，逐条研究针对性措施，并监督整改。

月末总结会：每月结束后，巷长必须对当月生产情况进行总结，剖析出影响生产的因素，利用区队队委会听取区队队干、副队长、班组长的汇报，分析研究解决方案，并对区队在次月安全生产过程中贯彻落实情况进行监督。

调动总结会：在巷长或巷道星级发生变动，巷长发生调动时，巷长要对自己原来的工作进行总结，总结原责任区域内先进的经验和存在的不足，并在后期责任区域内区队班组会议室向职工进行汇报，并听取大家的想法，以进一步加强安全生产管理工作。

# 4 三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的现场实施

8SEQ“巷长制”管理体系是三交河煤矿在结合企业自身的管理特点，充分调研管理工作中存在的各类问题的基础上，对安全生产管理工作的一大创新，旨在进一步加强井下安全生产标准化现场管理，全面提升矿井安全生产标准化水平。

8SEQ“巷长制”管理体系中的现场实施是实现安全生产标准化的重要一环，也是整个体系运作的第一步。要实现矿井安全生产标准化管理，就必须把各项管理制度落实到现场。8SEQ“巷长制”管理体系充分借鉴了8SEQ体系的先进经验，以8SEQ标准化、动态化现场管理和“巷长制”落实主体责任两方面共抓现场管理，使现场标准化动态管控得到充分落实，确保体系顺利迈出第一步，保障8SEQ“巷长制”管理体系取得良好效果。

根据8SEQ体系和“巷长制”管理工作机制的特点，同时结合三交河煤矿安全生产标准化管理的几大目标，确定出三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系现场实施的4项标准化内容。

## 4.1 文明生产标准化动态管理

文明生产是指生产环境的整洁卫生和生产过程的科学规范，包括生产场地和环境要卫生整洁，设备仪器保持良好状态等。没有起码的文明生产条件，企业的质量管理就无法进行。三交河煤矿通过现场文明生产标准化动态管理，提高了生产效率与生产质量，实现了文明生产，健康生产，规范生产。

### 4.1.1 巷道环境卫生标准化管理

巷道环境卫生标准化管理是“巷长制”与生产现场的直接对接，也是“巷长制”落实与具体生产的重要举措。要求在巷道职业卫生标准化制定之后，巷长与副巷长要严格按照环境管理的要求，明确检查标准，进行环境质量验收，对不符合要求，不标准的环境状况处理予以记录批评，并追究有关人员的责任。做到对巷道每天的环境卫生与生产环保进行监督，由班组组长，区队负责验收与填写卫生检查情况。具体操作如下：

1）现场卫生质量要做到班班检查，分段落实，记录齐备，班组巷道环境卫生记录要与实际相符，保证记录数据的可靠性，每班验收表由当天当班副队长填写，副巷长审核，要求填写准确、及时、公平公正。巷道环境卫生记录表见表4-1。

表4-1 巷道环境卫生记录表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | 有无浮渣 | 有无积水 | ··· | 负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |

各管理部门或区队根据自己的工作特点，制定具体的巷道环境卫生管理标准表见表4-2，内容重在通过对巷道环境卫生标准化进行分段细化要求，将责任区域内的巷道环境卫生目标细化落实到每位职工身上，使职工做到“人人重卫生，人人有责任”，从而保证巷道环境卫生的标准化。

表4-2 巷道环境卫生管理标准

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 姓名 | 工作岗位 | 负责巷道段 | 该短巷道环境卫生标准化要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |
| xxx |  |  |  |
| xxx |  |  |  |

2）对于现场卫生质量不合格者，要准确如实记录，副巷长起到公平、及时、准确的监督作用，并且对于现场卫生质量不合格之处要予以指出，并督促相关成员予以清理整洁，并且填写现场卫生整改表，副巷长对整改效果予以评估，整改合格者记录备案，整改不合格者予以批评，并严令其在限期内完成整改。巷道环境卫生整改表见表4-3。

表4-3 巷道环境卫生整改表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | 现存问题 | 问题原因 | 整改人 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |

3）巷长每周至少下现场两次对巷道内现场卫生进行检查，详细记录，逐条提出整改措施，并填写综合检查表。出井后亲自参加区队班前会，对现场卫生问题逐条逐项进行指导，对存在的问题进行协商处理，确保现场卫生环境达到较为理想的标准化状态。

### 4.1.2 设备标准化管理

为加强队组设备器材的安全使用管理工作，保证矿用设备器材规范使用、运行安全可靠的要求，巷长和副巷长要对巷道内的材料和设备规范化使用情况与安全运行进行监督和记录。特别是煤矿采掘核心设备都应建立台账，按照设备使用寿命，采用LCA（life-cycle-assessment）并结合工作环境的具体情况，定期进行检修维护，按照“配件—组件—部件”的损坏原理及时进行更换，防止小的配件损耗转变为大的部件材料投入，同时也降低了设备所带来的安全隐患。具体操作流程如下：

（1）机电副队长和包机组长要及时填报各种计划及报表，参加相关会议，了解本队设备运行及动态情况，合理调配设备，规范使用设备以确保设备安全运行、稳定生产。对于不规范使用现象，带队队长或副巷长对不规范使用设备予以合理指导，使其正确规范的使用设备，并填写设备使用不规范记录表，保证填写公平公正，记录备案。设备使用不规范记录表见表4-4。

表4-4 设备使用不规范记录表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | 姓名 | 设备名 | 不规范使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |

各管理部门或区队根据自己的工作特点，制定具体的设备使用标准表，见表4-5，内容重在通过设备规范化管理标准，将责任区域内的设备标准化管理落实到每位职工身上，使职工做到“人人用设备，人人有责任”，从而保证设备使用的规范化和标准化。

表4-5 设备使用标准

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 姓名 | 工作岗位 | 使用设备 | 设备使用标准化要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |
| xxx |  |  |  |
| xxx |  |  |  |

（2）在规范使用的基础上，要科内设备骨干到现场巡查维护保养使用情况，确保设备都能正常运行，以保证全矿的正常生产。对全矿设备不仅要做到设备心中有数，台台对帐，还应掌握各种设备的配件情况，以便于计划和维修。检修时检修负责人要填写设备检修表，责任到人。同时，带队队长或副巷长起到公平监督作用，同时填写监督人，责任共担。设备检修表见表4-6。

表4-6 设备检修表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | 检修人 | 设备名 | 检修情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |
| xx巷道 | xxx | xxx |  |  |

监督人：

（3）巷长每周至少下现场两次对巷道内的设备规范使用情况与安全检修情况进行检查与指导，详细记录后填写综合检查表。出井后在区队班前会中，对设备规范使用情况和设备日常检修情况进行总结与指导，对规范使用存在的问题进行处理，解决员工对设备使用方法存在疑惑的地方，确保设备做到规范安全使用与运行。

## 4.2 质量标准化动态管理

质量标准化是指当班生产、作业活动的质量是否达到质量标准，包括煤质标准化和施工工程作业活动质量标准化。巷长应对矿井的生产、作业活动质量进行全过程标准化动态管理，如责任区域内无生产活动，则只进行其他工程作业活动的管理。

### 4.2.1 煤质标准化管理

目前三交河煤矿主要生产10#、11#原煤，现回采工作面为10—201和11—003工作面，掘进工作面为2#、10#、11#煤掘进工作面。“巷长制”实行后，巷长应参与矿井工作面的工程设计、工艺流程、煤层配采、采掘接替和回采工艺等方案设计，生产主管部门应及时将工作面上述方案汇报给巷长，巷长依据上级制定的考核指标，参与矿井原煤生产过程质量的日常检查、落实。主管技术员应将每天每班的原煤类别、煤质指标、煤质达标情况等情况签字后向巷长进行汇报。巷长根据情况对工作安排和技术指导方面提出合理化建议。煤质达标情况日常检查表见表4-7。

表4-7 煤质达标情况日常检查表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 原煤类别 | 煤质指标 | 煤质标准 | 达标情况 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |

当煤质出现不达标情况时，巷长应与生产部门积极沟通，集中讨论分析出影响因素，听取主管部门给出的相关措施，提出合理的建议，并跟踪监督落实情况。落实情况表见表4-8。

表4-8 落实情况表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 不达标项目 | 整改措施 | 整改落实情况 | 整改后煤质指标 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |

### 4.2.2 施工工程质量标准化管理

巷长应参与井下施工工程质量的全过程系统管理，做好施工作业现场标准化管理工作，规范员工施工作业的标准化操作行为，落实每个员工的质量标准化职责，从而实现安全优质的现场施工。

责任区域内进行施工作业时，主管技术员应及时将作业规程、安全技术措施、巷道（工作面）最新情况汇报给主管巷长。

（1）井下施工工程的日常检查

每位操作人员在进行岗位操作时，必须严格按照三交河煤矿安全操作规程管理制度（详见附表2）规范化操作。每位操作人员进行完自己阶段操作后，必须进行质量自检工作，自检合格后交由下一阶段操作人员进行互检，下一阶段操作人员有权要求返工直至合格后才能进行交接，当班班长对当班工程质量负直接责任，检查每位员工实际施工质量，协调施工中出现的工程质量问题，检查时应具体到个人，检查表见表4-9。一阶段工程上述检查通过后交由专职工程质量验收员进行工程质量专检验收，验收员对验收结果详细记录后汇总给相关科室。详细的井下施工工程的日常检查流程图如图4-1所示。

图4-1 井下施工工程的日常检查流程图

表4-9施工质量检查表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 姓 名 | 施工项目 | 工程质量标准 | 实际工作质量 | 达标情况 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

施工期间，主管技术员应将每天每班的施工项目、施工时间、施工进度和每班的验收情况向巷长进行汇报。巷长根据情况对工作安排和技术指导方面提出合理化建议。现场施工工程日常验收表见表4-10。

表4-10 现场施工工程日常验收表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 施工项目 | 施工时间 | 施工进度 | 施工质量标准化要点 | 当班验收情况 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

（2）井下工程的现场督查

为强化施工工程质量的动态管理，巷长应不定期到现场进行监督检查指导工作（原则上每周不少于两次）。对施工现场存在的各类问题进行详细检查，发现问题监督相关人员立即整改，并做好详细的记录，便于后期监督整改落实情况，解决不了的进行上报。主管技术员应在整改时限内及时向巷长汇报整改落实情况。整改落实情况表见表4-11。

表4-11 整改落实情况表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 不达标施工项目 | 整改问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改落实情况 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

## 4.3 安全生产标准化动态管理

现场的安全生产标准化动态管理包括井下责任区域内巷道隐患的标准化管理和井下职工违章行为的标准化管理。

### 4.3.1 巷道安全隐患标准化管理

“巷长制”是以从严隐患治理、深化事故防范、提高现场安全生产标准化水平、全面实现安全生产为主要任务，建立矿、科、队安全生产管理体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、措施有力的巷道管理机制。各业务科室多措并举、协同推进，各区队担当尽责、真抓实干，在现场安全生产标准化管理的过程中，“巷长制”发挥着不可替代的作用。

现场安全生产标准化管理体系是保障现场标准化管理的基础。三交河煤矿现场安全标准化体系包括《安全生产现场管理制度》、《现场安全确认制度》、《日常安全检查制度》、《事故隐患排查治理制度》、《安全生产标准化管理制度》、《员工不安全行为管理制度》等。

安全隐患的存在威胁工人的生命，煤矿的生产，哪怕是最微小的安全隐患，在无人监管的情况下都可能引发大的事故。所以“巷长制”要求副巷长、区队队干和一线安全管理人员对安全隐患要做到“时时查、班班查”，并将检查结果填写至现场安全隐患表格中。记录要与实际相符，记录数据要具备可靠性。

“矿长制”现场安全隐患排查流程如图4-2所示。

图4-2 “巷长制”现场安全隐患排查流程

（1）现场日常安全自查

每班各班组岗位作业人员作业过程中要随时排查生产区域事故隐患，做好隐患的自查工作。各区队队干每天要对生产期间各作业区域进行巡查，提高职工安全意识，对各自生产作业区域内的事故隐患进行排查处理，发现问题立即进行解决，区队队干、安全员和副巷长要认真完成巷道的隐患整改工作。主管技术员要将每天每班的日常隐患自查汇报给巷长，由巷长对责任区域内区队日常隐患自查工作进行督导，督促区队及时完成隐患整改，并持续监督隐患整改情况，做到隐患的动态管控。日常隐患自查表见表4-12。

表4-12 现场安全隐患自查表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 隐患地点 | 隐患描述 | 隐患类型 | 隐患级别 | 已采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |

对于区队不能解决的安全问题，需及时向巷长进行汇报，由巷长协调各科室相关人员共同协商、研究制定整改措施。由巷长编制完成现场安全隐患整改措施表，并下发至区队及各部门，相互配合，严格按照安全隐患整改措施表进行整改落实。安全隐患整改措施表见表4-13。

表4-13 安全隐患整改措施表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 隐患地点 | 隐患描述 | 已采取措施 | 整改措施 | 整改时限 | 整改负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |

“巷长制”的明显优势与创新在于“巷区同责、责任共担”，在落实安全隐患整改方面，不仅要求区队和相关责任人在规定的时间内完成，还要求区队队干、巷长、副巷长以及相关的监管部门肩负起督促完成，整改落实与验收的职责。真正做到“巷区同责，责任共担”。从执行与监督两方面完成对现场安全隐患的整改。

（2）现场安全实地督查

巷长在整改过程中起到主要监督作用，对整改措施落实情况负责。负责对所有单位查出的隐患是否按“五定五落实”原则予以落实到位，隐患是否形成闭合管理。这要求巷长要针对排查出的隐患积极完成隐患整改措施的落实，每周下现场不得少于两次，深入现场对安全隐患进行对标检查，第一检查现场存在的安全隐患，并做详细的记录，核实区队班组自检中有无瞒报行为，从而落实现场区队班组自检的主体责任，巷长现场检查表见表4-14；第二监督安全隐患整改落实情况。现场安全隐患整改落实情况表见表4-15。

表4-14 巷长现场检查表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 隐患地点 | 隐患描述 | 隐患类型 | 隐患级别 | 自检中是否发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |

表4-15 安全现场隐患整改落实情况表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 隐患地点 | 隐患描述 | 整改措施 | 整改时限 | 整改负责人 | 整改效果 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |

针对现场排查出的隐患和整改措施及落实情况、直接责任人、整改负责人等信息，巷长要做到心中有数、详细掌握。并定期与现场安全隐患检查表、整改措施表一起汇总，编制现场安全隐患管理台账，进行备案与存档。现场安全隐患管理台账见表4-16。

表4-16 现场安全隐患管理台账

| 负责巷长 | 负责区队 | 隐患地点 | 隐患描述 | 隐患类别 | 隐患等级 | 是否引发事故 | 整改措施 | 整改效果 | 整改负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巷长协同区队每月召开一次专题会议，对分管巷道、隐患排查治理情况、风险管控情况、变化因素等制约安全生产的重要因素进行研讨、汇总，制定针对性措施报矿领导进行备考。

### 4.3.2 违章行为的标准化管理

在井下施工及生产作业过程中，区队班组应做好每天每班职工违章行为的监管和记录，发现违章行为立即进行整治，并按照相关管理规定处理违章人员，区队班组应将每天发生的违章行为向巷长汇报，巷长应在参加班组会议及培训会议时对违章行为进行通报，并结合违章行为做好相关规章制度的培训工作。违章行为记录表见表4-17。

表4-17 违章行为记录表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 班组 | 姓名 | 职务 | 违章行为 | 造成后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |
| xxx |  |  |  |  |

各部门或区队根据自己的工作特点，制定具体的职工岗位安全作业标准表见表4-18，内容重在通过职工岗位安全作业标准，将区队或部门的作业安全标准化管理细化落实到每位职工身上，使职工做到“人人重规章，人人有责任”，从而保证井下安全作业。

表4-18 职工岗位安全作业标准

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 姓名 | 岗位 | 行为安全标准 | 作业安全标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |
|  | xxx |  |  |

## 4.4 环保标准化动态管理

随着国家对环境保护认识的不断提高，相应的环保政策也相继出台。三交河煤矿积极响应国家号召，认真贯彻“绿水青山就是金山银山”的环保理念，将污染从源头治理，制定了一系列的巷道现场环保管理标准，通过巷长、副巷长的现场标准化动态管理，将污水排放、机电废油处理、采动影响等项目列入巷道现场环保管理当中，从生产一线入手，将废水污染、废料污染以及因地下越界开采所引起的地表沉降的环境问题严格把控，推动绿色矿山的建设。

（1）煤炭开采过程中，对于环保问题要做到日日检查，处处落实，记录详备。巷长必须亲自监督工作面的环保管理工作，一是淋头水必须加工专用装置，引流至排水管或水仓内，避免造成水污染；二是定期对水仓内的淤泥、漂浮物进行清理，避免将淤泥和漂浮物排出；三是废旧油脂必须统一收集、存放至废旧油桶，避免造成油脂污染；四是生活垃圾、设备材料的包装用品必须集中收集，每 班下班由专人装袋出井。

每班环保质量检查表由带队副队长填写，队长或副巷长进行审核，保证数据真实可靠，做到每日一记、一记录一审核、一措施一整改、一合格一备案，巷道环保质量日记录表见表4-19。

表4-19 巷道环保质量记录表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | xxx | xxx | xxx | 负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |

（2）各管理部门或区队根据自己的工作特点，不同巷道在不同时间段内制定具体的巷道环保质量标准表（见表4-20）。

表4-20 巷道环保质量标准表

xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx                                  xxx部门（区队）

| 项目 | XX | XX | XX | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准量 |  |  |  |  |

（3）每日对废水、废气、固体废物的处理工作进行记录，如没有达到标准，则区域分管的副巷长与巷长及时采取整改措施，同时填写巷道环保质量整治表。最后巷长负责对整治效果进行验收，合格者予以备案记录，不合格者提出整改意见，责期完成。巷道环保质量整治表见表4-21。

表4-21 巷道环保整改表

xxxx年xx月xx日                                                  xxx部门（区队）

| 巷道名 | 现存问题 | 问题原因 | 整改人 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |
| xx巷道xx段 |  |  |  |  |

（4）巷长每周至少下巷道两次对巷道内环保情况进行检查，详细记录，逐条提出整改措施，并填写综合检查表。出井后亲自参加区队班前会，对巷道环保情况逐条逐项进行指导，对存在的问题进行协商处理，确保巷道环保情况达到较为理想的标准化状态。

# 5 基于信息化的8SEQ“巷长制”管理体系实现

三交河煤矿的各部门、各层级通过“巷长制”信息传递进行信息的实时管理与分析，掌握煤矿安全情况和队组生产情况，对安全、质量等信息的采集、录入等程序形成了完善的信息化管理体系。并通过将信息化融入生产过程中，使管理与生产紧密的结合，实现了“管控一体化”，不仅对生产过程起到了技术支撑作用，还提供了管理的手段，促进了煤矿智能化管理的建设。

## 5.1 生产过程的信息化

三交河煤矿通过信息化手段将生产的任务计划、过程管理和结果统计。生产过程的信息化为煤矿生产提供管理的平台，实现面向生产现场掌握各种资源信息和工程状况，实时了解计划、执行、考核的日常运营信息，为矿各项管理指标的完成提供管理依据。生产过程的信息化管理包括：生产信息、安全信息、质量信息三个方面。通过对当日这三个方面的信息传递，最终汇总到信息发布中心。生产过程信息化各项信息传递模式如图5-1所示。

图5-1 生产过程信息化各项信息传递模式

（1）生产信息的传递

三交河煤矿在进行生产信息的传递时，首先有计划的制定出各个区队当日生产活动需要完成的数量和需要达到的质量。随后，副巷长将现场生产信息传递至巷长，巷长进行审核后传递至生产科，生产科通过对实际生产情况进行监督，将实际生产情况、进度、完成质量进行记录、考核并汇总至安全科信息室。然后，安全科信息室将汇总数据传递至劳资科，劳资科考核后将数据报送信息发布中心。流程图如图5-2所示。生产信息的传递对当日生产的情况进行了追踪记录，不仅有利于促进生产，在管理方面也有了很大的促进。

图5-2 生产信息传递流程图

（2）安全信息的传递

安全生产是生产最基本的保障，安全生产的目标是在生产活动中无违章，人员安全操作，因此在生产过程中要严格执行三交河煤矿相关的安全生产规章制度。在生产过程中，副巷长对当日生产活动过程中各个区队的行为和生产活动的结果是否达到企业安全生产目标要求进行考核，随后记录安全信息明细表传递至巷长，由巷长传送到安全科，安全科审核后将信息汇总至安全科信息室，由安全科信息室将汇总数据传递至劳资科，由劳资科对当日整个工作过程是否安全达标的结算与奖惩。奖惩主要包括对符合安全生产目标要求的生产活动过程和结果进行结算或奖励，对不符合安全生产目标要求的生产活动过程和结果进行处罚。最后，劳资科将最终结果报送信息发布中心，具体流程如图5-3所示。安全信息的传递不仅在生产过程中进行实时管控，其中奖惩制度也激励了煤矿工人在生产过程中对安全的注意程度。三交河煤矿在煤矿安全监测监控、安全预警、事故预防、安全监管以及突发事故救援等方面发挥信息化的重要作用，提高信息化在煤矿安全生产中的应用水平。

图5-3 安全信息传递流程图

（3）质量信息的传递

质量信息是体现企业产品质量以及生产质量的重要数据。三交河煤矿的质量信息传递首先要制定各区队当日生产活动的过程和结果要达到的目标，并且要求质量达到良好以上。然后，在生产过程中，生产科的监督人员将对各个区队人员操作的科学性、生产过程质量进行考核。随后将考核结果汇总至安全科信息室，由安全科信息室将汇总数据传递至劳资科，劳资科根据当日各区队生产活动的过程和结果是否达到质量目标而进行的奖罚结算，例如采煤区队主要指原煤煤质和工程质量达标情况。最后，将结算结果报送信息发布中心，流程图如图5-4所示。三交河煤矿以质量管理为重点，加强生产过程中水、火、瓦斯、煤尘、通风、顶板、运输、机电、规程实施等重大环节管理，分别落实到生产技术各业务部门，使业务保安达到了职责清晰，管理规范，各司其职，各负其责，各尽其能。

图5-4 质量信息传递流程图

## 5.2 信息的汇总与发布

在生产前计划、生产过程、生产结果这一系统中，生产科、安全科、劳资科对各区队的各项内容进行监管、考核及相关数据的录入，最终将结果报送至信息发布中心。井下信息出井后经各相关部门审核整理交信息中心发布，通过网络实现信息共享与信息的汇总，实现信息的高效传递与处理。如下图5-5所示

图5-5 三交河煤矿信息传递结构

三交河煤矿采用信息化技术手段，利用数矿中心对各个信息化系统和决策分析系统进行整合，实现信息共享，消除“信息孤岛”，内部市场管理综合信息平台如图5-6所示：

图5-6 内部市场管理综合信息平台

对于生产过程中运用最多的管理系统为生产任务管理系统、安全评价管理系统、质量标准化管理系统。

（1）生产任务管理系统

生产任务管理系统提供了工程的立项、实施方案、预算、开工、竣工、验收、结算的全过程管理，每个阶段都实现了在线审批功能，对于正在审批的项目信息，可以通过表格和视图两种方式显示本次审批所属整个审批流程中的具体阶段，使用户可以随时了解到矿内生产任务的进展情况、生产任务的过程信息、完成信息以及费用预算等信息；并为用户提供了报表查看功能，界面如图5-7所示。

图5-7 生产任务管理界面

（2）安全评价管理系统

安全评价管理系统以按照安全检查的实际业务流程编制的，主要包括了检查人员按班次管理，三违、隐患信息的录入、三定、复查，对三违类型、程度、性质和隐患等级、类型也做了相应的管理，实现了安全检查信息日报、月报等日常所需报表的自动统计和生成，系统的主要功能界面如图5-8所示。

图5-8 矿小分队管理界面

（3）质量标准化管理系统

质量标准化管理系统提供了各单位和区队的质量标准化分值核算清单、操作过程的质量标准化情况和工程质量标准化情况优良率。应用本系统安全管理人员可以及时跟踪各专业的现场检查数据，对各个生产环节采用标准评分办法对各个矿井进行考核，根据得分情况进行相应的等级划分。使煤矿生产始终保持在安全状态，质量标准化管理界面如图5-9所示。

图5-9 质量标准化管理界面

# 6 实施效果总结

建立8SEQ“巷长制”管理体系以来，通过领导授课、认真学习、召开座谈会、以会代训和相互交流等形式组织巷长培训，使各巷长能够尽快进入角色，担负起应有的职责，在熟悉工作内容、程序和职责的同时，努力实践，在试运行期间，取得了一定的效果，从整体上进一步加强了井下安全生产标准化现场管理，全面提升了矿井安全生产标准化水平，明确各作业地点责任，提高现场把控能力，保证该巷道安全生产秩序稳定。

（1）巷长素质得以提高，履职效果明显增强

自建立8SEQ“巷长制”管理体系以来，在日常安全管理中巷长与副巷长相互配合，协调解决安全生产问题，提高巷道安全生产质量，深化岗位作业标准化，进一步抓好“三个百分之百”和“三个全覆盖”现场应用，实现全员动态达标；深化推行“安全标准确认开工制”等规定，推进“人人学标准、用标准、上标准岗、干标准活”，实现岗位自律，不断提高遵标作业意识；推广岗位工序衔接的标准化管理，实现规范操作、安全操作、高效操作。同时各级巷长定期召开专题会议，梳理巷长工作中存在的问题，进行针对性的培训，努力提高巷长个人素质。截止目前共组织召开巷长座谈会7次，各巷长协同区队召开专题会议27次，现场进行监督检查指导工作58次，参加职工培训学习及班前会108次，收集巷长下现场检查表68张，同时为进一步加强安全生产责任制落实和干部作风建设，建立自上而下的自主安全管理体系，引深事故案例警示教育，提高各级干部职工安全意识和业务素质，利用早调会时间开展了巷长、 区队长、主管技术员 “风险、隐患”自述工作，并在月底对自述人员自述情况进行了评比，截止目前共收集“风险、隐患”自述40份，使巷长、区队长、主管技术员对该巷道安全生产情况能够及时了解，全面掌握巷道动态情况，确保了该巷道的安全生产，提升了现场管理水平。

（2）提高了基层问题解决效率，推动了巷道动态达标治理

联系紧密、信息畅通是提高问题解决效率的前提，为使各级巷长及时了解所包巷道安全生产情况，巷长与副巷长建立了巷长微信群，将巷道规程措施、正规作业进展情况及存在的问题，在群里及时公布，便于及时发现问题，解决问题，通过不间断发布整治情况，使大家一目了然了解整治效果，同时巷长们结合各巷道的性质进行细化分类，对永久系统、临时系统标准进行完善，并修订了相关的作业规程，同时参照各相关规定，细化完善相对应标准，明确了各个非正规环节和工种环节作业作业标准，保证每个非正规环节和变化环节作业有标可依，为巷道和各岗位的正常运行提供了稳定的工作标准。

巷长参与管理、各层级共同整治是重点，生产口管理人员人数少但整体素质较高，了解煤矿整体布局，熟悉煤矿生产技术和工艺，有一定的煤矿安全知识和素养，对煤矿的安全管控重点比较明确，这个“关键少数”参与到煤矿生产安全管理的全过程并负起安全责任，对煤矿各区队和生产口履行好各层级职责，形成上下协作、齐抓共管、分工明确、重点突出、有效有力的安全层级管理体系起到关键作用。自元月份以来，对井下所有巷道进行了多次的集中整治，通过技术指导、现场办公、专题会议等让职工了解创建，参与创建。通过巷长协同管理巷道的达标治理，让职工感受到巷道环境面貌的改变及创建成果。第三发挥优势，解决问题是关键，利用巷长资源，主动对接，将辖区存在的一时难以解决的问题，通过各级巷长传达至各职能部门，快速有效解决问题。

巷长对自己负责的巷道开展工作的同时，副巷长对巷长的履职情况进行监督，将发现的问题及时与负责的巷长联系、沟通，并及时上报巷长办公室。副巷长没有完成的工作，巷长要积极配合、协助完成问题整改的，充分发挥巷长作用，确保巷长各项工作落实到位。

（3）巷道隐患处置能力显著提高，杜绝了大事故的发生

各巷长在处理隐患上要按照“绝不放过一个漏洞、绝不丢掉一个盲点、绝不留下一条隐患”的工作要求，各巷长每月组织召开专题会议，由各巷长全程督查督办，针对不同类型的隐患采取有效的处理措施，同时列出了隐患处理责任清单，对到期的隐患及时销号处理，未到期的隐患全程追踪，确保安全责任落实到位。

对各巷道的隐患当班能处理的不能移交下一个班，当天能处理的不能过夜，隐患处理上尽量做到了缩短时间，对上级单位检查出的隐患，进行了建档，定期督促整改，对整改完成的及时进行了消号处理。

巷长要向分管领导进行风险隐患自述，及时掌握工作面队干、安全员现场履职情况、工作面规程措施现场执行情况、工作面工序间安全确认执行情况、工作面正规循环作业执行情况、工作面现场存在的隐患问题情况，并对本系统、本工作面存在的风险和隐患进行逐一排查，采取针对性措施，全面消除事故根源。

各区队巷长通过下井下现场对工作面各项风险管控措施落实情况进行检查指导、督促落实，彻底杜绝了重大风险管控失效的情况，保证了较大风险、一般风险、低风险的管控措施得到有效落实，减少了风险转化为隐患的链条，各区队事故隐患较“巷长制”实行前有了明显减少，实行“巷长制”前，2018年1-6月份全矿各区队各类事故隐患共10890条，1月份1943条、2月份1497条、3月份1927条、4月份1607条、5月份1915条、6月份2001条，实行“巷长制”后2019年1-6月份全矿各区队各类事故隐患共10181条，1月份1779条、2月份1370条；3月份1829条、4月份1507条、5月份1840条、6月月份1856条，分别同比下降8.44%、9.27%、5.09%、6.22%、3.92%、7.25%。

（4）完善了监督整改机制，保证了安全措施落实

巷长根据风险管控的具体要求，通过定期检查、分级排查、专项辨识对所属巷道各类风险进行分级管控，通过班前、班中、班后不间断排查所属巷道现场隐患，对排查出的隐患进行专项整治，从安全专业的角度不断推动风险分级管控和安全风险隐患排查，使安全工作长期化和科学化；对生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，巷长和区队长在“三走到、三必到”的同时，可较快的确定现场安全风险等级、排查现场可能存在的安全隐患，提前消灭安全风险隐患，把隐患挺在事故前面，实现安全生产的关口前移。

（5）实现了巷长生产全过程管理，提升了原煤煤质

目前三交河煤矿主要生产10#、11#原煤，现回采工作面为10—201和11—003工作面，掘进工作面为2#、10#、11#煤掘进工作面。自“巷长制”运行以来，一直在逐步优化巷长的全过程管理，巷长参与矿井工作面的工程设计、工艺流程、煤层配采、采掘接替和回采工艺等方案设计，并依据上级公司制定的考核指标，参与矿井原煤生产过程质量管理的日常检查、落实、考核，想方设法做好对煤炭产品生产全过程的日常检查和监督工作，把工作面的煤质管理列为日常生产管理内容。

2019年三交河煤矿制定的原煤生产计划270万吨，其中2#原煤35万吨，10#原煤115万吨，11#原煤120万吨，实施“巷长制”后，通过现场煤质管理后，原煤灰分、水分、硫分指标都有下降，以2019年原煤计划产量为例（见表6-1）：

表6-1 2019年原煤计划产量“巷长制”前后对比

| 煤种 |  | 灰分（%） | 水分（%） | 硫分（%） | 2019年计划产量（万吨） | 矸石产率（+1.8）% | 矸石量（万吨） | 纯煤量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 巷长制前 | 37 | 6.5 | 0.7 | 35 | 46 | 16.1 | 18.9 |
|  | 巷长制后 | 35 | 5.5 | 0.6 | 35 | 43 | 15.05 | 19.95 |
|  | 对比 | -2 | -1 | -0.1 | 0 | -3 | -1.05 | +1.05 |
| 10# | 巷长制前 | 38 | 6.5 | 2.85 | 115 | 48 | 55.2 | 59.8 |
|  | 巷长制后 | 36 | 5.5 | 2.65 | 115 | 44 | 50.6 | 64.4 |
|  | 对比 | -2 | -1 | -0.2 | 0 | -4 | -4.6 | +4.6 |
| 11# | 巷长制前 | 36 | 6.5 | 2.20 | 120 | 45 | 54 | 66 |
|  | 巷长制后 | 34 | 5.5 | 2.00 | 120 | 42 | 50.4 | 69.6 |
|  | 对比 | -2 | -1 | -0.2 | 0 | -3 | -3.6 | +3.6 |

通过上表可见，矿井通过开展“巷长制”协同管理后，在各工作面采取煤质监管、严格控制采高、煤矸分装分运、杂物集中处理等方法有效降低采掘生产过程中原煤灰分和水分从而提升原煤质量，矿井生产原煤灰分平均降低2%，水分降低1%，矸石产率（+1.8）降低3.3%，以2019年计划产量为依据全年矸石量预计减少9.25万吨，全年可增加纯煤量9.25万吨。通过矸石量和杂物的减少有效降低了无效运输和原煤生产成本，提升原煤煤质。

（6）机电科吨煤成本费用显著降低

8SEQ“巷长制”管理体系构建实施以来，井下安全生产标准化现场管理得到加强，矿井安全生产标准化水平得到全面提升，明确了各作业地点责任，提高了现场把控能力。三交河煤矿机电科成本费用节约取得了显著的成效，具体如下：

1）成本费

①大材

推行“巷长制”前吨煤成本为2.44元/吨，推行“巷长制”后为1.52元/吨，节约了0.92元/吨。

②配件

推行“巷长制”前吨煤成本为13.31元/吨，推行“巷长制”后吨煤成本为9.64元/吨，节约了3.67元/吨。

③专工

推行“巷长制”前吨煤成本为0.37元/吨，推行“巷长制”后吨煤成本为0.16元/吨，节约了0.21元/吨。

④油脂

推行“巷长制”前吨煤成本为1.07元/吨，推行“巷长制”后吨煤成本为0.8元/吨，节约了0.27元/吨。

2）修理费

推行“巷长制”前为5.43元/吨，推行“巷长制”后为4.55元/吨，节约了0.88元/吨。

机电科成本吨煤费用同期对比明细表见表6-2。

表 6-2机电科成本吨煤费用同期对比明细表

| 2018年 |  |  |  | 2019年 |  |  | 同期对比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 原煤产量 （吨） | 费用 （万元） | 吨煤费用 （元/吨） | 原煤产量 （吨） | 费用 （万元） | 吨煤费用 （元/吨） | 产能 （+增产/-减产） （吨） | 增长率 （+增产/-减产） | 吨煤费用 （+增加/-减少） （元/吨） | 费用 （+增加/-减少） （万元） |
| 上半年 合计 | 1345338 | 3042.21 | 22.61 | 1466578 | 2443.12 | 16.66 | 121240 | 9.0% | -5.95 | -599.09 |
| 大材 | 1345338 | 327.71 | 2.44 | 1466578 | 223.29 | 1.52 | 121240 | 9.0% | -0.92 | 104.42 |
| 配件 | 1345338 | 1790.68 | 13.31 | 1466578 | 1413.12 | 9.64 | 121240 | 9.0% | -3.67 | -377.56 |
| 专工 | 1345338 | 49.91 | 0.37 | 1466578 | 22.93 | 0.16 | 121240 | 9.0% | -0.21 | -26.98 |
| 油脂 | 1345338 | 143.91 | 1.07 | 1466578 | 117.05 | 0.8 | 121240 | 9.0% | -0.27 | -26.86 |
| 修理费 | 1345338 | 730.01 | 5.43 | 1466578 | 666.74 | 4.55 | 121240 | 9.0% | -0.88 | -63.27 |

（7）生产科产能及费用的变化

8SEQ“巷长制”管理体系构建实施以来，原煤产量、进尺及单产、单进水平明显提升，且吨煤费用和延米费用均有所降低，原煤产量和进尺同比平均增幅9.0%和12.8%，最大增幅12.6%和17.7%。生产科原煤产量及吨煤费用同期对比明细表见表6-3，三交河煤矿总进尺及延米费用同期对比明细表见表6-4，三交河煤矿单产、单进同比增长明细表见表6-5。

表6-3 生产科原煤产量及吨煤费用同期对比明细表

| 2018年 |  |  |  | 2019年 |  |  | 同期对比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 原煤产量 （吨） | 费用 （万元） | 吨煤费用 （元/吨） | 原煤产量 （吨） | 费用 （万元） | 吨煤费用 （元/吨） | 产能 （+增产/-减产） （吨） | 增长率 （+增产/-减产） | 吨煤费用 （+增加/-减少） （元/吨） | 费用 （+增加/-减少） （万元） |
| 上半年 合计 | 1345338 | 2821.83 | 20.97 | 1466578 | 2348.95 | 16.02 | 121240 | 9.0% | -4.96 | -473 |
| 1月 | 246315 | 416.37 | 16.90 | 251260 | 490.88 | 19.54 | 4945 | 2.0% | 2.63 | 75 |
| 2月 | 216495 | 290.12 | 13.40 | 240096 | 187.80 | 7.82 | 23601 | 10.9% | -5.58 | -102 |
| 3月 | 226526 | 572.75 | 20.87 | 243823 | 369.54 | 15.16 | 17297 | 7.6% | -5.71 | -203 |
| 4月 | 206068 | 527.12 | 25.58 | 230065 | 450.07 | 19.56 | 23997 | 11.6% | -6.02 | -77 |
| 5月 | 215106 | 462.69 | 21.51 | 242287 | 401.00 | 16.55 | 27181 | 12.6% | -4.96 | -62 |
| 6月 | 234828 | 552.78 | 23.54 | 259047 | 449.66 | 17.36 | 24219 | 10.3% | -6.18 | -103 |

表6-4 三交河煤矿总进尺及延米费用同期对比明细表

| 2018年 |  |  |  | 2019年 |  |  | 同期对比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 总进尺 （米） | 费用 （万元） | 延米费用 （元/米） | 总进尺 （米） | 费用 （万元） | 延米费用 （元/米） | 产能 （+增产/-减产） （米） | 增长率 （+增产/-减产） | 延米费用 （+增加/-减少） （元/米） | 费用 （+增加/-减少） （万元） |
| 上半年 合计 | 9274 | 2821.83 | 3042.73 | 10457 | 2348.95 | 2246.29 | 1183 | 12.8% | -796.44 | -472.88 |
| 1月 | 1651 | 416.37 | 2521.93 | 1822 | 490.88 | 2694.18 | 171 | 10.4% | 172.26 | 74.51 |
| 2月 | 1206 | 290.12 | 2405.64 | 1364 | 187.80 | 1376.83 | 158 | 13.1% | -1028.81 | -102.32 |
| 3月 | 1703 | 572.75 | 3363.18 | 2005 | 369.54 | 1843.09 | 302 | 17.7% | -1520.09 | -203.21 |
| 4月 | 1601 | 527.12 | 3292.44 | 1752 | 450.07 | 2568.89 | 151 | 9.4% | -723.55 | -77.05 |
| 5月 | 1521 | 462.69 | 3042.01 | 1753 | 401.00 | 2287.51 | 232 | 15.3% | -754.50 | -61.69 |
| 6月 | 1592 | 552.78 | 3472.24 | 1761 | 449.66 | 2553.44 | 169 | 10.6% | -918.80 | -103.12 |

表6-5 三交河煤矿单产、单进同比增长明细表

| 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 增长 | 增长率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单产 （万吨/月） | 2-2煤 | 8 | 单产 （万吨/月） | 2-2煤 | 9 | 1 | 12.5% |  |
|  | 10#煤 | 8 |  | 10#煤 | 10 | 2 | 25.0% |  |
|  | 11#煤 | 12 |  | 11#煤 | 13 | 1 | 8.3% |  |
| 单进 （米/月） | 2-1煤 | 230 | 单进 （米/月） | 2-1煤 | 300 | 70 | 30.4% |  |
|  | 2-2煤 | 160 |  | 2-2煤 | 210 | 50 | 31.3% |  |
|  | 10#煤 | 180 |  | 10#煤 | 250 | 70 | 38.9% |  |
|  | 11#煤 | 200 |  | 11#煤 | 260 | 60 | 30.0% |  |

（8）工程质量及安全生产标准化的变化

8SEQ“巷长制”管理体系构建实施以来，巷长对作业规程、安全技术措施、安全确认表、工程质量验收表等进行把关审核，提高了规程、措施的针对性、可操作性和各类制度、标准在现场的精准落实。实现了工程质量及安全生产标准化动态达标，回采超前治理、开掘工作面“六条线”治理深入推进，上半年陆续建成“三采八掘两开”高标准工作面（即：10-203回采工作面、11-003回采工作面、11-105回采工作面及11-105两巷、11-104两巷、B2-605b两巷、南翼边角煤两巷、下组煤二采区辅助运输巷、下组煤二采区回风巷）。

（9）三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系实施前后的井下环境对比

三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系实施以来，实现了文明生产标准化现场管理，效果对比图如图6-1所示。

实施前：

实施后：

图6-1 “巷长制”实施前后巷道环境对比图

# 7 结论与展望

三交河煤矿基于管理体系改革的现实需求，通过对煤矿企业的生产活动进行分析，在结合三交河煤矿中存在的突出矛盾和原有管理模式存在的问题的基础上，为了满足企业不断发展的需要，逐步提升煤矿本质安全管理水平，建立主体责任明确、上下级共同协作、相互理解、责任共担的安全层级管理体系和标准化现场管理体系，三交河煤矿管理层立足企业实际情况，结合自身管理实践积累，总结并提出8SEQ“巷长制”管理体系。基于项目研究过程，主要结论如下：

（1）煤炭企业8SEQ“巷长制”管理体系构建中，“巷长制”是核心，8SEQ“巷长制”的协调机制、8SEQ“巷长制”井下安全生产双预控机制、8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制是三大机制。首先，通过“巷长制”的管理架构建立矿、科、队三级管理体系，明确了各管理层级的责任划分，一级抓一级，层层抓落实，同受奖励，同等联责，形成了“以巷保面、以面保区、以区保矿”的大网状、全覆盖管理格局。其次，通过建立8SEQ“巷长制”的协调机制，不仅有利于纵向上下级之间同心协力共抓巷道的管理，更增进各业务科室的协同能力，有利于横向资源的充分调用。做到“你中有我、我中有你”，从横纵方面一起发力，全力协调解决巷道在安全生产过程中出现的各类问题，保证巷道安全生产秩序稳定。再此，通过建立8SEQ“巷长制”的双重预控管理机制，按责任区域逐级落实安全风险的分级管控和事故隐患的排查治理工作。最后，通过建立8SEQ“巷长制”的现场动态管控机制，以“巷长制”结构为基础，以8SEQ为抓手进行现场的标准化动态管理，全面提高煤矿安全生产标准化水平。

（2）三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系构建必须有目标，有步骤，有重点的逐步推进，按照每个阶段的建设目标进行规划，合理选择部门和区队重点开展示范建设，贯彻落实“巷长制”相关体系构建，从责任区域的划分、各层级人员的确定、人员职责的明确、专项考核制度的建立、内部沟通与协调的构建、双重预控管理机制的构建和完善机制、保障措施的确立出发，在探索中不断调整使8SEQ“巷长制”管理体系适合部门和区队的生产活动特点。

（3）三交河煤矿在构建和实施8SEQ“巷长制”管理体系过程中，应结合本单位的具体情况，在体系和框架内积极探索相关管理流程和方法的实施策略，一方面体现本企业构建8SEQ“巷长制”管理体系的特色，另一方面也真正将8SEQ“巷长制”管理体系转化为企业切实可行的管理方法，凸显应用创新。

（4）现场实施是实现安全生产标准化的重要一环，也是整个体系运作的第一步。要实现矿井安全生产标准化管理，就必须把8SEQ“巷长制”管理体系落实到现场管理，与现场生产形成对接。因此，根据8SEQ“巷长制”管理体系的特点，同时结合三交河煤矿安全生产标准化管理的几大目标，确定出三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系现场实施的四项标准化内容：文明生产标准化、质量标准化、安全标准化、环保标准化。

通过三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系的构建和实施，企业的安全生产管理水平有了较大提高，经济效果和社会效果显著，按照8SEQ“巷长制”管理体系的实施步骤和可持续提高策略，三交河煤矿在今后的安全生产管理中将不断深入，更多的安全生产管理特点和特色也会不断涌现。三交河煤矿的8SEQ“巷长制”管理体系和方法正在不断完善和发展，符合煤炭企业的安全生产管理研究趋势，未来在煤炭企业的安全生产管理应用中，具有较好的推广前景。

附件1：《三交河煤矿巷长及副巷长考评打分表》

附件2：《三交河煤矿生产工序作业标准》

一、综采工作面的准备

第1条 正、副巷、尾巷及相关峒室的布置，要分析有关地质资料，尽量避开地质构造。

第2条 厚及中厚煤层综采工作面运输巷、材料巷净断面不得小于12m2，切巷净断面（刷扩后）不得小于15m2，巷道净高不得低于2.3m，薄煤层综采工作面运输巷、材料巷净断面不得小于8m2、切巷净断面（刷扩后）不得小于10m2，巷道净高不得低于2.0m。

第3条：综采工作面形成系统后，要对煤体进行坑透工作，发现大的构造要补掘巷道或超前采取措施，做到有的放矢。

二、综采工作面初采

第4条：综采面初采前要认真贯彻作业规程和初采专项安全技术措施，使职工熟练掌握工作面相关参数、支护规格、质量要求和工序操作要领。

第5条：在初采期间正付两巷必须有足够的备用支护材料，包括板梁、圆木、道木、金属网、构木等。

第6条：初采开始后前三个循环，机组割煤后要滞后三个支架进行降架、拉架、升架操作，并随时注意顶板情况，顶板不平时要用坑木进行背顶，保证支架平、直、稳，接顶严实。

第7条：初采期间要认真做好矿压观测工作，摸清顶底板矿压显现活动规律，掌握顶底板动态。

三、综采工作面正常生产

第8条：矿及队组要认真做好工作面支护质量和顶板动态监控工作，对采面支护质量和顶板活动状况做到心中有数，以便及时采取措施、超前管理，避免事故发生。

第9条：采面现场管理严格执行焦煤公司下发的《综采工作面安全质量标准及检查评分办法》和《顶板支护管理规定》。

第10条：遇到构造等特殊情况要及时编制安全技术措施，并贯彻落实，保证采面顺利推进。

详细标准见《三交河煤矿生产工序作业标准》

附件3：《三交河煤矿操作岗位作业标准》

第1条 操作规程及操作标准作为煤矿基础管理的一个重要组成部分，在煤矿安全工作中起着重要作用。为了进一步规范安全操作规程及标准的管理，创建良好的安全生产秩序，依据国家、行业和各级公司的安全技术标准和规范、安全规程，特制定本制度。

第2条 操作规程实行审批和发布制度。总工程师牵头，生产科负责组织，各业务科室具体负责编制各工种岗位安全操作规程。安全操作规程编制完成后，由矿相关技术部门（生产、机电、运输、通风、地测、调度）组织会审，总工程师批准后发布。第四条  操作规程发布后，由各队组区队长组织，聘请专业工程技术人员、经验丰富的队干、操作熟练工和专家进行讲课，对操作规程进行培训学习，培训学习结束经考试合格后，方可上岗作业，考试资料封存在矿培训科，保存期限为三年。新工人分配到队组上岗前，同样进行学习考试。

第3条 安全科负责建立职工持卡上岗制度。制作各岗位、各工种岗位危险源辨识卡，辨识卡上注明各岗位、各工种的操作标准和可能发生的危害因素；制定安全操作规程考核验收办法，实行动态监督检查，班清班结。全员做到持卡上岗。

第4条 安全科班组建设办公室负责制定安全操作规程考核验收办法，实行动态监督检查、班清班结，持卡上岗。各类人员必须对照行业标准，熟知各工种、各岗位人员安全技术操作规程和标准，每一位从业人员必须明确自己所有从事岗位应当如何做，做什么、怎么做，不应做什么。

第5条 加大对安全操作管理的监督考核力度，对违反操作标准的上岗人员，要责成该单位进行停工培训，否则按照《安全奖惩条例》规定进行处罚。

第6条 特殊工种及各岗位从业人员必须做到持证上岗，并且熟知本岗位操作标准。对现场抽查达不到应知应会要求的或违反操作标准作业者，责令其下岗培训，并按规定予以处罚，培训合格后方可上岗作业。

第7条 强化各工种、各岗位人员操作行为的监督考核，形成闭合式的管理。落实各级各类人员监督考核责任制，确保职工规范操作。

详细标准见《三交河煤矿操作岗位作业标准》

附件4：《三交河煤矿安全教育与培训制度》

第一条 为了加强和规范安全培训教育工作，保证安全培训质量，提高从业人员安全素质，防范事故，减轻职业危害，推动本质安全型企业建设，根据《安全生产培训管理办法》、《生产经营单位从业人员安全生产培训规定》、集团公司《安全教育与培训制度》以及有关法律法规，结合本矿实际情况，制定本制度。

第二条 安全培训工作实行统一领导、归口管理、分级实施、教考分离、统一发证的原则。

第三条 培训科是矿安全培训的专门职能部门，全面负责本矿的安全培训与教育工作，主要职责是：

1、制定矿安全培训计划并全面组织实施，负责派送企业主要负责人、安全管理人员、矿井特种作业人员及地面特种作业人员参加安全教育培训；

2、负责全员培训教育的指导、检查监督、考核工作；

3、承担与其资质相应的从业人员的安全培训工作；

4、组织职工技能培训；

5、建立安全培训档案；

6、负责全矿的证件管理；

7、负责全矿职工培训教育管理制度的制定，并组织实施。

8、负责对“三违”人员的培训教育工作；

第四条 安全科是本矿安全培训的监督管理部门。其主要职责是：

1、负责监督检查各级各类从业人员持有效证件上岗的情况；

2、负责培训工作的监督、检查、考核；

3、负责监督安全培训计划的落实情况。

详细标准见《三交河煤矿安全教育与培训制度》

附件5：《日常安全检查制度》

第一条　为进一步规范矿井各系统事故隐患排查治理工作，加大安全监督检查力度，严格落实三交河煤矿隐患排查治理制度相关要求，特制订三交河煤矿日常安全检查制度，对各系统的隐患排查治理工作、安全小分队活动、周检、月度隐患排查开展情况进行监督检查，对没有按相关制度要求进行隐患排查的责任单位以及责任人严格考核。

第二条　日常安全检查工作由事故隐患排查治理领导组相关人员参加，对矿井各单位的隐患排查工作开展及落实情况进行监督检查。

第三条　日常安全监督检查范围为全矿井各单位。

第四条　日常安全检查主要内容

1、上级单位相关安全生产规章、规程、标准、规范、制度等执行情况。

2、每班各班组岗位作业人员作业过程中要随时排查生产区域事故隐患，每天要求各级管理技术人员及安全小分队活动、区队干对生产期间各作业区域进行巡查，重点要放在边远区域、薄弱区、不放心队组、班组及存在重大隐患和非正常作业的工作地点或区域。

3、负责对所有单位查出的隐患是否按“五定五落实”原则予以落实到位，隐患是否形成闭合管理。

4、各系统事故隐患排查以及月度事故隐患排查工作开展情况。

5、重大事故隐患的上报、各类事故隐患的分级治理、督办、整改落实以及验收销号、典型事故隐患分析追究情况。

6、隐患排查治理信息化管理平台使用情况。

7、各类事故隐患台账以及其他事故隐患排查相关资料档案管理情况。

8、各类伤亡事故、非伤亡事故是否按照“四不放过”原则分析、追究、处罚到位情况。

第五条　日常安全检查中,若发现有危及职工生命安全健康的作业环境、设施等重大安全隐患时,必须立即责令停止作业,撤出受威胁区域的所有人员。

第六条　凡是参加日常安全检查人员,都必须严格坚持“谁检查、谁签字、谁负责”原则。

详见《三交河煤矿日常安全检查制度》

附件6：《三交河煤矿周检、月验管理制度》

为进一步做好事故隐患排查工作，提高周检、月验活动质量，结合矿井实际，特制定周检、月验管理制度，具体如下：

一、参加人员

矿副总以上领导、各业务科室负责人及安全技术管理人员。

二、活动安排

周检：每周由各系统分管负责人组织相关人员对分管区域进行一次全面的事故隐患排查。

月验：每月由矿长亲自组织，分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查。

三、相关要求

1、每周由各系统分管负责人组织相关人员对分管区域进行一次全面的事故隐患排查。要求各系统必须提前制定排查方案以及具体的分组安排，必须做到分管区域全覆盖，不留死角。检查完成后要根据检查结果确定本系统的“不放心队组”，并及时将排查方案、分组安排表、检查隐患问题等资料交回安全管理科调度信息室存档。

2、月度检查由矿长亲自组织，分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位相关人员参加，排查必须做到覆盖生产各系统和各岗位。排查前要提前制定月度排查方案及分组安排表，检查结束后，各系统要及时将检查情况报回安全管理科调度信息室，由安全管理科调度信息室要将月度排查方案、分组安排表、检查情况等资料存档保存。

3、活动当日，值班领导必须坚守值班岗位，不得参加周检、月验活动。

四、考核

1、参加周检、月验人员：井下补助100元/次，地面补助80元/次，对参与周检、月验的方案制定、组织联络、隐患汇总、资料收集等相关工作人员给予300-500元奖励。

2、无故不参加者处罚100元/次，弄虚作假者按未参加考核。

详细标准见《三交河煤矿周检、月验管理制度》

附件7：《三交河煤矿安全操作规程管理制度》

第一章 总则

1、为了进一步规范我矿安全操作规程及标准的管理，维护良好的安全生产秩序，特制定本制度。

第二章 安全操作规程的编制

1、编制依据

（一）现行的国家、行业安全技术标准和规范，安全规程等；

（二）矿井有关安全管理制度、标准和规范；

（三）设备的使用说明书、工作原理资料以及设计、制造资料；

（四）曾经出现过的事故案例及本项操作有关的其它不全安全因素；

（六）其它有关要求。

2、编制内容

（一）明确适用范围；

（二）行业和工种要求的一般规定；

（三）该工种的安全规定；

（四）操作前的准备及安全确认，包括：操作前做哪些检查、机器设备和环境应该处于什么状态、应该做哪些调整、准备哪些工具等；

第三章 培训及学习

第四章 检查及考核

详细标准见《三交河煤矿安全操作规程管理制度》

附件8：《现场安全确认表》

机电维修作业流程安全确认表

| 区队 | 掘四队 | 姓名 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期班次 |  |  |  |  |
| 序号 | 流程步骤 | 作业流程 |  |  |
| 1 | 上岗前准备 | 作业工具齐全完好。 |  |  |
| 2 | 安全确认 | 作业前，检查作业地点的支护情况。 |  |  |
| 3 | 检修前的安全确认 | 检修作业前，必须用便携式瓦检仪检查工作地点20米范围内风流中瓦斯浓度。 1、井下机电维护工操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，并穿绝缘鞋或站在绝缘台上； 2、挂接地线时先接接地端，后接导体端，并将三相短路。 矿用高压验电器在使用前必须进行手动报警实验。 |  |  |
| 4 | 电器设备检修 | 按照规程、措施和检修计划正确检修。 |  |  |
| 5 | 清理现场 | 检修完毕后，维修工必须检查确保零部件齐全，连接可靠 |  |  |
| 6 | 送电试运转 | 1、在送电前,必须通知作业地点所有作业人员撤离,清点人数无误后方可送电； 2、试运行前，必须先取掉停电警示牌，打开闭锁装置。 |  |  |

皮带机作业流程安全确认表

| 区队 | 掘四队 | 姓名 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 流程步骤 | 作业流程 |  |  |
| 1 | 交接班检查 | 整理备件 保持安全距离 注意顶帮 检查运转部件 输送带检查 岗位工衣着整齐 试保护 |  |  |
| 2 | 开机 | 联系好，发出开车信号。 开机前，带式输送机司机对电气设备进行外观检查。 |  |  |
| 3 | 巡回检查 | 漏电保护 转动部位 行人过桥 严格作业 |  |  |
| 4 | 停机 | 正常情况下，带式输送机司机必须收到停机信号后方可停机。 |  |  |
| 5 | 交接班 | 检查交接 |  |  |

锚杆支护作业流程安全确认表

| 区队 | 掘四队 | 支护工 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班组长 |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |
| 日期班次 |  |  |  |  |
| 序号 | 流程步骤 | 作业流程 |  |  |
| 1 | 安全确认 | 敲帮问顶（用长柄工具，由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。□ |  |  |
| 2 | 钻眼 | 钻眼准备 1、清理路线：无杂物，无淤泥积水；□2、风水管路安装牢固可靠；□3、风动工具构件齐全完好，试运转30秒以上；□4、钻杆完好，钻头安装牢固。□打锚杆(索)眼 1、打眼工慢速钻进；□2、三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钻杆，一人续接钻杆；□3、钻机、钻杆与钻眼方向保持一致，推力均匀适当，钻具升降要稳；□4、按“一条线，中心转，靠边站”给水适量打眼；□5、钻工要脚步站稳，握紧钻把，均匀用力向前推进，切忌左右晃动；□6、随时注意钻进的速度。□ |  |  |
| 3 | 铺联网、安装锚杆（索） | 铺联网 按《作业规程》规定标准铺联网。□安装锚杆（索）1、避开冲击方向，吹净煤岩屑；□2、锚固剂的型号、数量、质量符合设计要求；□3、锚杆（索）、钻机连接牢固可靠；□4、缓慢推进，搅拌充分；□5、螺母压紧托板贴紧岩面，力矩符合设计要求；□6、预紧力达到作业规程要求。□ |  |  |
| 4 | 清理收尾 | 拆除设备 1、先关风后关水，必须关严；□ 2、先空转放净余压，再拆卸风水管路。□ 清理 1、清理杂物，确保路线畅通；□2、抬动机具配合协调，机具摆放平稳整齐，管线盘好挂起。□ |  |  |

综掘机司机岗位作业流程确认表

| 日期班次 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 流程步骤 | 作业流程 |  |
| 1 | 开机前检查 | 1、检查顶板，确认综掘机周围是否无杂物、人员撤到安全地点。 2、检查综掘机电路系统、操作系统、液压系统是否完好。 3、检查综掘机警铃完好、照明灯是否完好。 |  |
| 2 | 开机运行 | 1、将机身电控箱主隔离刀闸手柄顺时针打倒“合”位。2、按下主油泵启动按钮，持续按住延时5秒钟后，油泵电机启动，松开按钮。3、升起截割头、铲板和后支撑。4、当机组行走到预定进刀位置时，分别将铲板和后支撑靴的控制操作杆将下，分别将铲板和后支撑靴放下至底板。5、启动转载机，启动刮板机。6、打开进水阀门，检查综掘机的内外喷雾完好，并根据情况调节好供水流量。7、合上综掘机隔离开关，按警铃按钮发出警报。 8、启动综掘机，按综掘机操作规定顺序进行切割。9、按下截割电机启动按钮，持续按住延时10秒钟，截割电机启动后，松开按钮。 10、经空载试运行，综掘机运转无异常，可以使用 |  |
| 3 | 停机 | 按切割顺序切割后，将综掘机退到安全地点，将铲板、切割头落地，所有操作阀、按钮置于零位，关闭喷雾，盖好切割头护罩。 |  |

详见《三交河煤矿现场安全确认制度》

附件9：《三交河煤矿重大危险源管理制度》

为全面及时掌握本矿管辖范围重大危险源的数量、状况及分布，加强对重大危险源的监控管理，建立重大危险源早期预控机制，有效防范重、特大事故发生，实现矿井安全生产持续、稳定、健康发展，根据《安全生产法》等有关法律、法规规定，结合我矿安全生产实际，特制定本制度。

第一条 根据三交河煤矿重大危险源评估报告确定三交河煤矿属II级重大危险源矿井，存在的II级重大危险源为瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质；III级重大危险源为采掘工作面顶板、其他（开采孤岛采煤工作面、掘进工作面采用炮掘、井下布置火药库）；IV级重大危险源为机械危险性。

第二条 为切实加强对重大危险源监管工作的领导，我矿成立以矿长为组长，总工程师为副组长、通风科长、机电科长、采煤队长、掘进队长、运输队长为成员的重大危险源监管领导小组；领导小组下设办公室，办公室设在安全管理科，负责对重大危险源的综合监管工作。机电科、保卫科、纠察执法科是地面重大危险源的专门监管机构，对地面重大危险源负有监管责任；安全管理科是井下重大危险源的专门监管机构，对井下重大危险源负有监管责任。

第三条 矿井安全管理部门要定期组织开展重大危险源的普查登记，摸清底数，掌握重大危险源的数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库和定期报告制度。

第四条 重大危险源所涉及的生产过程、工艺、材料、设备、防护措施和环境因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，要委托具备安全评价资质的机构重新进行安全评估。

第五条 针对本单位存在的各类重大危险源情况，明确专门管理机构监管、配备专门人员监测监控、健全完善管理制度、开展动态监测监控、分析监测监控参数、及时处理存在的安全隐患。

详细标准见《三交河煤矿重大危险源管理制度》

附件10：《三交河煤矿事故隐患排查治理制度》

第一章  总则

第一条  为全面做好事故隐患排查治理工作，实现隐患闭合管理，有效预防人的不安全行为和物的不安全状态，消除管理上的缺陷，提升安全管理水平，特制定本制度。

第二条  隐患追究实行“双追”（即“上追管理者、下追操作者”），“从隐患追干部”、“从干部追责任”、“从责任追作风”，隐患整改需要科室配合的，队组与科室共同进行五定，分时段分责任进行落实。

第三条  重大隐患严格按照隐患排查责任、措施、资金、时限、预案“五落实”执行，凸显隐患排查治理“闭合”管理，确保隐患能及时整改。

第二章  隐患的分类、分级及督办

第四条  按事故隐患的类别分为：采掘类、机电类、运输类、通风类、地测类和其它类。

第五条  根据事故隐患整改难易程度将隐患分为：一般隐患和重大事故隐患。一般隐患分为：A、B、C三级。

重大事故隐患：严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患判定执行国家安监总局令第85号《煤矿重大安全生产事故隐患判定标准》及上级管理部门确定的相关标准认定为重大事故隐患的。

一般隐患（A级）：危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患。

一般隐患（B级）：危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度大，但不需要停产停业的的隐患。

一般隐患（C级）：危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

详细标准见《三交河煤矿事故隐患排查治理制度》

附件11：《三交河煤矿安全生产隐患分类标准》

- 重大安全隐患

1、国务院446号令所列的15类76种隐患；

2、《山西省关于进一步强化煤矿安全生产工作的规定》（晋政办发〔2012〕34号）所列必须立即停工停产整顿的十条隐患；

3、《山西省百日煤矿安全生产集中清理整顿专项行动》（晋安发〔2012〕4号、6号）所列7项49条规定；

4、《山西省关于全面加强煤矿安全生产工作的通知》（晋煤安发〔2012〕1245号）所列5项15条规定以及山西焦煤“双三十条”重大隐患问责所列二十二条重大隐患；

5、其它认为类似重大的事故隐患。

二、较大安全隐患

（一）各生产经营单位存在的下列安全隐患

（二）煤矿单位存在的下列安全隐患

（三）危化品生产、运输、储存单位存在的下列安全隐患

（四）建筑施工单位存在的下列安全隐患

三、严重安全隐患

（一）各生产经营单位存在的下列安全隐患

（二）矿井单位存在的下列安全隐患

四、分类标准

通 风 类：

运 输 类：

机 电 类：

地 测 类：

其 它 类：

地 面 类：

详细标准见《三交河煤矿安全生产隐患分类标准》

附件12：《三交河煤矿文明生产规范》

一、基本要求

（1）执行谁主管谁负责，谁污染谁治理的原则，按照矿质标办划分的职责范围（即卫生区范围）区分责任。

（2）各主要工作场所应设置垃圾箱（包括主要运输大巷、主要运输上下山、机电峒室、采掘工作面迎头、皮带运输机头、刮板运输机头、溜煤眼上口等施工场所），并保证箱满及时清运。

（3）随着单位施工地点的变化（包括多单位在同一地点施工时）环境卫生区域也相应变动，各单位应以调度中心下达的通知为准。

（4）井下各单位作业环境管理区域，必须实行挂牌管理（注明：责任单位、区域、责任人，字迹清晰，用语准确）

（5）井下各生产辅助单位必须设置料场和备品备件库（场），集中存放物料、备品备件，并统一挂牌管理，料场管理必须符合标准规定。井下不得随意存放旧料，旧料场的设置必须经调度中心批准同意后方可设置。

（6）各单位使用的风水管路，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

（7）施工现场如有水应设（挖）临时水沟（或用泵抽水）顺水，严禁水沿整条巷道流淌。

二、料场的设置

（1）料场的设置必须遵循“安全第一”的原则，安全间隙符合规定，严禁在风门之间及风门、密闭墙附近5m内设置料场或存放其他设备，

（2）专用料场长度符合标准要求，所有材料集中统一分类码放于料场中，并挂牌管理。

（3）柱、梁码放整齐成线，柱锁、单体手把摆放在同一方向，十字顶梁等成组码放整齐，板梁、大板、工字钢、钢轨码放整齐并保持一头齐或两头齐。备品备件分类码放标示清楚，高压管接头、电缆接头包好并上架。

（4）金属网打垛整齐，锚杆分类上架并保持一头齐，各种散件装箱，树脂锚固剂每层用大板隔开，最多3层。板皮打垛木楔进池，备用工具一律设架存放，备用电缆盘好上架，垛、架外缘齐成一条直线、高低错落有致。

详细规范见《三交河煤矿文明生产规范》

附件13：《三交河煤矿原煤煤质质量标准》

一、总  则

（1）为稳定和提高我矿煤炭质量，加强原煤生产、运输等各环节煤质管理，适应市场需求，根据我矿煤炭赋存条件及实际煤质状况，特制定煤质煤质质量标准。

（2）认真贯彻执行“质量第一，用户至上”的方针，坚持“以质量求生存，以质量求发展，以质量求效益”的原则，加强煤炭生产、运输全过程的煤质管理，确保原煤质量符合公司及用户要求。

（3）矿生技科主要负责日常煤质检查工作，生技科专人负责采掘工作面煤质情况，矿煤质管理领导小组负责组织各种宣传活动，加强职工的煤质教育工作，包括煤质知识的普及、工作面煤层赋存状况的了解、现行煤质制度、措施的贯彻等。

（4）矿属各科室、采掘队、机运队、矿物工程队，在煤炭生产、运输等各环节的质量控制活动，必须遵守本细则；煤炭生产、运输各相关环节，依照本细则规定相应承担煤炭质量责任。

（5）各有关合作单位要建立严格的煤质管理制度，认真落实各环节煤质标准、质量责任。

（6）建立全面的煤质管理体系，即煤质行政管理体系、煤质监督检查体系和煤质管理实施体系，形成生产、运输全过程的煤质管理网络。健全矿、科、队及班组各级煤质管理机构，下级煤质管理机构对上级煤质管理机构负责，在业务上接受上级煤质管理机构的监督和指导。

（7）在地质、工程设计、采掘煤质预测等方面研究保证和提高煤质的措施。制订矿煤质中长期规划，指导矿井生产与接续。通过优化工作面布置方式、合理选择回采方法等技术措施和手段，改善煤炭产品质量，满足公司及用户要求。

（8）充分利用班前、后会，集中学习日等一切宣传手段，坚持不懈地开展煤炭质量的宣传教育，不断提高全员质量意识。

（9）以煤炭产品质量为主线，建立健全煤炭质量管理网络，运用科学的管理手段和方法，推行全面质量管理。

详细标准见《三交河煤矿原煤煤质质量标准》

附件14：《三交河煤矿质量标准化体系》

根据山西省安全质量标准化标准，三交河煤矿制定出《三交河煤矿质量标准化体系》，该体系包括：

一、质量标准化制度

1、质量标准化监督制度。

2、质量标准化管理制度。其中还包括：质量标准化指标计划制度、质量标准化生产管理制度、质量标准化考核与反馈制度。

二、质量标准

1、通过风专业标准。

2、地测防水专业标准。

3、采煤专业标准。

4、掘进专业标准。

5、机电专业标准。

6、运输专业标准。

7、安全管理专业标准。

8、职业卫生专业标准。

9、应急救援专业标准。

10、调度专业标准。

三、创新技术与质量标准化

1、开采原煤技术。

2、运输技术改革。

3、洗煤技术。

四、职工质量标准素质培养

1、日常职工质量标准化培训制度。

2、矿区质量标准化文化建设

详细体系见《三交河煤矿质量标准化体系》

附件15：《三交河煤矿环境保护制度》

- 总则

第一条 为全面贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《山西省环境保护条例》、《山西省煤炭开采生态环境恢复治理实施方案》等政策、法律、法规和《山西焦煤集团环境保护管理办法》、《霍州煤电集团环境保护管理办法》，特制定本制度。

第二条 霍州煤电集团公司环境保护工作的方针是：文明生产，健康生活，绿色空间，协调发展；推行清洁生产，实施全过程控制；落实污染预防，持续改进环境质量；遵守环保法规，创建资源节约型、环境友好型企业。本矿环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本矿生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

第二章 环境保护机构设置和职责

第三章 环境管理

第四章 防治环境污染及环境监测

第五章 奖励和惩罚

详细标准见《三交河煤矿环境保护制度》

附件16：《三交河煤矿区队班班组标准化管理制度》

（1）《质量标准化验收制度》

一、严格按照《山西省煤矿安全质量标准化标准》的要求，明确检查标准，进行工程质量验收。严格工程质量管理，对不符合要求不标准的工程予以返工，并追究有关人员的责任。

二、工程质量验收要做到班班检查，记录齐备，班组工程质量要与现场实际相符，确保工程的安全和质量。

三、队长、质量副队长为本队组工程质量验收负责人，当班带班队干为本班工程质量现场第一责任人，全面负责本班工程质量，并和上一班带班队干共同做好验收工作。质量副队长必须执行文明生产、质量标准化、工程质量综合验收。

四、每班验收表由当班副队长填写，带班队干审核，要求填写准确、及时、公平公正。

五、班组验收的工程质量情况列入队组月底质量考核，对完成较好的班组进行奖励。

六、工程质量

1、顶板管理

（1）掘进工作面控顶距符合作业规程规定；

（2）不应空顶作业，临时支护数量，形式符合作业规程要求；

（3）架棚支护巷道应使用撙上或撑水，炮掘进工作面距迎头10m内应采取回固措施；

（4）无空帮、空顶现象，煤巷锚杆支护应建立监测系统

2、巷道规格质量

（1）巷道净宽误并范围符合GB50213—2010的要求：锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-200mm，刚性支架、预制混凝土块，钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的0-50mm，无中线的钢筋混凝土巷道-30-80mm，其他-30-50mm，可缩性支架巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-100mm，裸体巷道有中线的0-150mm，无中线的-50-200mm。

详细标准见《质量标准化验收制度》。

（2）《设备设施使用管理制度》

为加强队组设备器材的安全使用管理工作，保证矿用设备器材运行安全可靠、技术先进的要求，依据《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》等，特制定本制度。

一、机电副队长和包机组长要及时填报各种计划及报表，参加相关会议，了解本队设备运行及动态情况，合理调配设备，保证安全稳定生产。

二、基础管理

1、机电设备领用后，机电副队长必须按照规定逐台统一编号，建立设备卡片和台帐。建立设备档案，要求明确核心设备和一般设备种类，要做到随机附件和技术资料齐全。

2、根据设备在生产中的重要程度和对加工产品质量的影响，结合设备的可靠性、维修性、设备停机对生产的损失等，将设备划分为重点预防维修设备（简称重点设备）、一般预防维修设备和事后维修设备，不同的设备采取不同的管理方法和维修方式。
    3、设备事故要做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众未受教育不放过、没有防范措施不放过）。所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，进行处理。

4、动力设备要有专人管理，严格遵守安全技术操作规程，定期进行预防性试验，保证安全、可靠、经济合理运行。
    5、建立健全各种设备技术台帐，及时填写设备的变更、安装、检修情况，对大型检修及设备重大事故，必须填写分析报告，存档，以保证设备安全运行。
    7.设备发生故障，操作工人不能解决时应立即通知有关人员组织修理工人排除．并填好故障记录．对经常重复发生故障的部位，设备管理和维修部门应认真分析，尽量从根本上消除故障发生地原因。
    三、使用、维护和修理
    1.职工在独立使用设备前，须对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技能培训。经过考试合格发给设备操作证后，方可凭证独立操作。
详细标准见《设备设施使用管理制度》。

（3）《工作会议制度》

根据区队达标建设要求，特制定区队会议制度如下：

每月召开一次区队工作会议，会议由队长、书记组织，九职队干、各班组长、主要工种参加。会议内容：

1、由队长或书记传达上级与本区队相关的最新会议决议以及相关的通知，领会精神；

2、对安全生产中存在问题及考核情况进行通报，提出应当采取的措施与解决办法，并由专人负责督办；

3、对于工作中违章行为、工作怠慢、组织失误、责任心不强等现象及时找出原因，并依据程度提出教育、批评、处罚等；

4、副队长按照所分管业务，对当月工作进行讲评，对下月工作提出合理化建议。

5、总结分析当月安全生产工作，安排布置下个月的安全生产工作，各区队干部按职责分工对当月的安全生产等工作进行认真分析讲评。会议要有记录，会议精神利用班前会或周一、三学习时间传达到每个职工。

6、因请假未参加会议，上班后由队长、书记传达会议精神，未请假擅自不参加会议，九职队干考核当月工资0.1的系数，班组长及其他工种扣除一天工分。

每周一召开一次安全例会，会议由队长、书记主持，全队职工参加。

1、贯彻各级安全会议精神、法律法规制度、事故案例分析学习。

2、由队长、书记对上周安全情况做总结并对下周主要工作安排。

3、由联点干部对近期安全情况分析、对策及采取措施。

4、职工思想动态分析，对安全不放心人员进行及时帮教。

5、联点干部对本队准军事化管理进行讲评。

每月召开一次民主生活会，会议由支部书记主持，所有党员参加，会议主要内容：

1、由书记首先贯彻党召开的各级安全会议精神及需要学习的党的相关资料，随后书记进行发言，对近期出现的问题与做法进行批评与自我批评。

2、由其他党员依次进行发言，对近期出现的问题，自己的想法、做法进行批评与自我批评。

3、针对相关的问题所有的党员进行讨论，提出自己的想法，最后进行投票表决。

详细标准见《工作会议制度》。

（4）《队组交接班制度》

为了确保队组每个班组正常安全生产，保持正常的安全生产秩序，实现正规循环作业，特制定出以下本队每个班组现场交接班制度。

1、各班班组长必须认真组织，严格执行交接班制度。

2、每个生产班必须由班组长统一领工，做到集体入井、集体交接、集体收工、集体下班，严格按照准军事化标准要求进行管理。

3、每个班入井前，必须由队组当班队干主持召开班前会；首先根据上一个班井下工作面作业地点的汇报情况，针对性地进行下一班的生产工作安排，二是安全预想、讲评。班前会要准时、简明。完毕后职工及时更衣、到井口安全宣誓台进行宣誓、并按顺序乘车，严禁爬车、跳车，要准时入井，安全准时到达作业地点。

4、进入工作面作业地点后，必须与上一班进行岗对岗、口对口交接，交接不清不能走。

5、班组长、特殊工种必须严格执行现场交接班制度，做到“手拉手、口对口、你不来、我不走“。

6、交接班要做到“四交清”：即交清工作地点的通风和生产情况，有无异常，若有异常如何处理，是否需要进一步处理和应采取何种措施；交清工作区域内的有关设备和装置的运行状态，现场材料、工具必须当班清点，不严格执行现场交接班制度，造成材料、工具丢失者，由交班班组长负责落实赔偿；交清区域内存在的各种安全隐患，当班处理情况和需要下一班如何继续处理；交清班前队干所安排工作的落实情况存在的问题和安全注意事项。

7、交接班要规范交接的内容，制定专门的交接单，由接班班组长验收后填写，双方班组长签字，接班副队长签字，班组长下班以后交回队干审查。

8、对于工作现场存在重大隐患或达不到交接班条件的，接班班组长要及时汇报安质副队长及队干，上一个班班组长安质副队长要继续处理，处理完毕经安质副队长或跟班队干验收合格，并请示队干方可完成交接班。

9、每个班和每个岗位必须按照作业计划、岗位责任制和质量标准化，在本班内保质保量按时完成额定工作量。

详细标准见《队组交接班制度》。

（5）《区队职工培训教育制度》

本着“安全第一，预防为主”的方针，并结合掘进队的实际情况，从全矿安全质量标准化、煤矿三大规程及安全技术措施等培训教育入手，使其掌握基本知识，熟练操作提高岗技能，不断提高岗位班组员工的安全业务素质，建立学习型集体，培养员工的实际操作能力，提高理论水平，保证本队全年安全生产无事故，特制定本队职工培训教育制度。

一、 培训工作目标

进一步深化安全教育培训工作，激励广大职工学习积极性，不断提升员工综合业务素质，实现“从零开始、向零奋斗”的安全目标，对全体员工进行全方面知识培训，从基础知识到现场管理知识，真正做到“干什么、学什么，缺什么、补什么”，有效地提高职工的业务素质和安全意识，集中精力，强化培训，在短时间内学习和掌握一定的必备常识，提高技能水平，为安全生产打下扎实的基础，保证本队全年安全生产无事故，特制定本队职工培训教育制度。

二、安培训教育主要内容

1、培养员工爱岗敬业精神与不断创新精神，开展思想道德、诚信意识方面的教育。

2、培训员工对工艺流程的熟知，生产原理和设备原理的了解。让其明白“一清二熟三会四懂”。一清：工艺流程清；二熟：生产原理熟、工艺条件熟；三会：会使用、会维护保养、会排除故障；四懂：懂操作、懂结构、懂用途、懂性能。

3、对新技术、新工艺、新设备、新材料的应用前要对岗位员工进行认真的培训与学习。

4、对新进员工、转岗人员都要进行上岗前再培训教育。

5、认真学习《煤矿安全生产法》及各项精神、文件的要求。

6、认真落实安全培训监督监察工作，提高职工岗位技能及应知应会。

7、利用班前会时间，及时针对近期出现的问题进行小结，消除隐患，增强职工安全质量标准化意识。

8、每月要将《煤矿质量标准化》进行一次贯彻、学习，真正做到懂标准，守标准，干标准活。

详细标准见《区队职工培训教育制度》。

（6）《工程质量验收管理考核办法》

为了加强开掘队组井巷工程质量管理，提高井巷工程施工质量，确保井巷施工优质、安全，特制定本管理考核办法。

一、验收标准及考核办法

根据现场工程质量常见问题，分为以下四种情况进行验收、考核，一是进尺考核、二是挂黄牌考核、三是挂红牌考核、四是罚款考核，具体内容如下：

1、进尺考核

（1）巷道高度：根据设计要求进行，低于设计要求时，巷道进尺不予验收；副巷要求高度不低于2.7米、正巷高度不低于2.5米。

（2）巷道宽度：根据中线左右测量，误差不得超过5公分，总宽不得超过10公分，不符合要求时，每米扣除进尺0.2米。

（3）锚杆间排距：巷道顶帮锚杆间排距严格根据设计要求进行验收，不存在以往±100mm的规定，超过设计要求时，每米扣除进尺0.5米。

（4）锚杆、锚索编号管理：要求队组根据班组分为一小队、二小队、三小队，在本班支护锚杆上编写小队名称、锚索钢板上编写施工责任人，未按规定进行编写的，每米扣除进尺0.2米。

（5）巷道内出现大面积网包：未及时处理网包、补打失效锚杆、锚索，考核相应的进尺。

（6）锚杆、锚索失效不处理或处理不及时的，发现一处，考核本月进尺0.2米。

（7）金属网铺设、搭接不符合要求的，存在将网铺设在锚杆、锚梁上面或搭接不合格的，发现一处考核本月进尺0.2米。

（8）棚子工程质量出现以下问题，进尺不予验收

① 工字钢棚的迎山角、岔角、柱窝不符合规程要求，梁腿合口不严的。

② 巷道顶部锚杆整排与11#工字钢棚未交错布置。

③ 工字钢棚顶帮构木未背紧。

④ 棚腿之间不上拉杆。

⑤ 棚距不符合设计规定。

详细标准见《工程质量验收管理考核办法》。

附件17：三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系实施前后的安全生产标准化管理提升对比

矿领导采访录像截图：

矿领导会议录像截图：

巷长采访录像截图：

井下检查录像截图：

工人采访录像截图：

班前、班后会录像截图：

附件18：三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系相关宣传资料

（1）霍州煤电报关于“巷长制”的宣传专栏

（2）山西焦煤公众号推送的关于“巷长制”的宣传材料

附件19：三交河煤矿8SEQ“巷长制”管理体系相关文件

（1）山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿文件——三交河煤矿“巷长”协同管理制度（汾河焦煤三安发﹝2019﹞6号）；

（2）山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿文件——关于下发《巷长协同管理制度》的补充规定（汾河焦煤三安发﹝2019﹞61号）；

（3）山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤矿文件——巷长协同管理规定补充规定（二）（汾河焦煤三安发﹝2019﹞146号）。